**芜湖新兴铸管有限责任公司**

保定河清淤询价公告

日期：2022年02月23日

项目所在地：安徽省芜湖市弋江区

1. **询价条件**

本项目已经过批准，项目资金来源为企业自筹，发包人为芜湖新兴铸管有限责任公司，本项目已具备询价条件，采用公开询价方式确定承包人。

1. **项目概况和招标范围**

规模：保定河河道淤泥清理、清运等工作。范围：厂外八千立方水池----保定河副楼桥段第二个拦水坝。（具体位置可以联系业主单位现场查看）

保定河长1020米；宽12米；高1.5米，需将河内淤泥进行清理，保定河清淤总体积约8000立方米，具体以实际发生数为准。业主单位在保定河旁提供淤泥堆放场地，但需投放方自行挖掘处理。

1. **资格要求**

投标人必须具备独立法人资格，须具有完成该项目的能力。

1. **报名须知**

有意向且符合资格要求条件的单位可将报名材料发送至李工邮箱（lqq60158@126.com）.

报名材料：1、附件1、附件2、附件3；

1. 营业执照、银行开户许可证；
2. 招标人有权对投标材料中的真实性予以进一步核实。（所有相关材料需要加盖公章。）
3. **保证金**

报价保证金：报名阶段资质审查通过后，需缴纳**伍仟叁佰元**报价保证金（电汇，基本账户汇款）。报价保证金到账号方视为报名成功。

保证金收取账户信息：

**单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司**

**单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号**

**开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）**

**帐 号：1307023219000109264**

1. **报价说明**

报名截止时间：2022年02月28日10:00。

报价时间：2022年02月28日10:30-2022年02月28日16:00；

报名截止时间过后将不再接受报名，报名成功后需在规定时间内完成报价，超时将无法进行报价。

报价方式：登陆芜湖新兴官网：[www.whxxzg.com](http://www.whxxzg.com) 进入网上报价一栏，输入用户名及密码（各单位用户名为唯一，初始密码修改后请记牢）。

**七、公告内容**

一、承包范围、工作内容 ：保定河河道淤泥清理、清运等工作。范围：厂外八千立方水池----保定河副楼桥段第二个拦水坝。（具体位置可以联系业主单位现场查看）

二、工作要求：为确保保定河河道环境卫生，要求对河道底部淤泥进行清理和清运工作，施工单位需提前做好准备工作，如出现异常情况，须在24小时内到达处理，在清淤过程中不能对河道周边绿化造成破坏及现场环境的卫生影响，清理及疏通质保一年。清除淤泥合规存放，不得造成二次污染.

三、现场情况：保定河长1020米；宽12米；高1.5米，需将河内淤泥进行清理，保定河清淤总体积约8000立方米，具体以实际发生数为准。业主单位在保定河旁提供淤泥堆放场地，但需投放方自行挖掘处理。

四、工器具要求：清淤过程中，所有工器具、吊装设备、挖掘设备由投标方自备。

五、费用结算：乙方根据甲方规定对保定河河道淤泥清理、清运等工作完成，经甲方现场验收合格后，开具国家正式税票，甲方收到发票并入账后，若处理无问题，支付报价费用的95%，质保期1年过后，支付剩余5%。（支付方式：现汇或银行转账）

六、业务完成标准及相关规定

1、投标方在投标前期联系业主单位对现场进行查看和测量，根据现场实际情况制定清淤方案，根据方案进行报总价，并附有报价表清单。施工过程中及施工结束要保证施工现场整洁。

2、乙方在承揽我公司业务时，必须遵守我公司规定的各项规章制度，因自身原因影响生产，我公司有权要求索赔和终止合同。

3、乙方工作人员在甲方区域擅自从事本合同以外的作业或者在工作过程中违反安全技术操作规程导致伤亡的，由乙方负责；造成甲方经济损失的应当赔偿。

4、乙方工作人员的劳保用品由乙方自行配备。

5、劳务人员要求能吃苦，服从管理，年龄限制在25-55岁之间。

6、投标方的人员配合、服从现场监督人员的指挥。

联系人及电话：

后勤部： 刘 工 18955328779

招标办：    李 工    18055315335

芜湖新兴铸管招标办

2022.02.23

附件1：公平交易承诺函

附件2：法人授权委托书

附件3：报名函

附件2

公平交易承诺函

尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：

1. 中止与对方一切业务合同执行；
2. 将对方永久列入公司黑名册；
3. 扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；
4. 公司对贿赂款 项予以没收，同时按不低于 10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；
5. 对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的 2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章：我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理，绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；

5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称：

（加盖公章）

承诺企业法人签字： 业务主管签字：

年 月 日

## 附件3

## 法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：   联系电话：

身份证号码：     工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在 项目报价活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：90天。

法人授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日

附件4

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

**Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd**

**投标报名申请函**

致：**芜湖新兴铸管有限责任公司**

1、 我方以 (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以 （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属： 省 市 单位名称 企业法人 单位地址 邮编

企业类型 国有 股份 合资 民营 个体 其他（所属类别上打√）

企业性质 加工业 贸易业 物流业 （所属类别上打√）

开户银行 账号

税号 注册资金

公司电话 公司传真

联系人 联系电话

主导（营）产品：

是否通过 ISO9000 ISO14000 GB28000 （通过的打√）

3、我司附相关资质（营业执照、银行开户许可证、行业生产（经营）许可证、质量认证证书、环保认证证书、其他认证证书及**近2年相关业绩**）将以电子版扫描件形式电子版扫描件形式**[发邮件至lqq60158@126.com](mailto:发邮件至chenkai0324@163.com )**至**李全清**。

4、我司确认，你方授权代表可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

申请人（单位公章）：

授权代表（签名或签章）：

签字日期：