芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化煤塔回转布料机改造

技

术

规

格

书

一、总则

- 本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦化煤塔回转布料机改造项目。

- 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司焦化煤塔回转布料机系统改造的相关技术要求。包含新设备的设计、设备供货、指导安装和调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤塔回转布料机改造 | 1 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 |

# 投标方应进行仔细的现场勘察，对旧设备进行测量，提供一套与现有焦炉匹配的自动化程度较高的回转布料系统。该套设备包含对应的电气自动化的设计供货、指导安装和调试。

三、项目概况

3.1  旋转布料机现状

# 我公司现有焦炉为2X58孔6米顶装焦炉，年产全焦为120万吨。目前旋转布料机的控制方式由现场人工对位控制配合煤进仓，并由操作工凭肉眼观测煤塔内料位的高度，同步对上、下料斗进行清理，一旦操作人员出现疏忽或观察不及时，容易造成煤塔满仓和堵料的事故，现场操作人员处于高粉尘、高噪音、岗位偏远等不利环境下，不论是对生产、设备还是对岗位人员的健康与安全都存在较大隐患。

3.2 技术参数

| 技术性能表 |
| --- |
| 可逆带式 输送机 | 输送物料 | 煤粉 |
|  | 输送量 | 350T/h |
|  | 输送带速度 | 1.6M/s |
|  | 输送带宽度 | 1000mm |
|  | 输送带长度 | 6000mm |
| 回转架 | 回转速度 | 0.3M/s |
|  | 回转半径 | 6m |

3.3 工作制度

采用四班三运转连续工作制生产,节假日不停产,24小时工作制。

3.4车间条件

煤塔回转布料机布置在焦炉煤塔顶部，区域地面标高+42.00m，圆形轨面标高+42.107m。

四  设备功能及描述

此项目是改造项目，投标方在做方案前进行技术交流和现场勘测，以便制定出更合理的方案。

改造后自动回转布料系统组成为：

由电动机、可逆带式输送机使回转架以集电器为支撑中心产生旋转。

自动回转布料器主要由在环形轨道上可逆行走的回转装置、在回转架上可逆移动带式输送机及自动控制系统组成。

4.1 回转装置

回转装置通过减速电机带动回转机构，可反正方向运行。

4.2 可逆带式输送机

可逆皮带输送机是可逆转又可移动的完整输送机，正反方向卸料，正反方向均配置卸料漏斗，在输送机机未设置移动供电装置。在输送机驱动装置等外漏旋转件应加防护罩加以隔离。刮板清扫器现场焊在回转架上，其倾斜方向应使设备回转，运动时自向外排料，倾斜角度，视需清扫的地面宽度而定。

输送机的传动装置、支架、机架应有足够的刚度和强度，焊缝坚固、美观、均匀。其结构形式应在《TDⅡ（A）型带式输送机设计选用手册》所限定的范围之内。头部支架、尾部支架、拉绳开关、清扫装置、空压风吹扫、拉紧装置、防跑偏装置在《TDⅡ（A）型带式输送机设计选用手册》所限定的范围之内选择。所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、老化等其它问题。

4.2.1 料斗

料斗和配套溜槽材质要求使用壁厚不小于8mm的Q235B钢板制作，溜槽要求带陶瓷衬板，厚度不小于8mm，支撑料斗的支架必须坚固、牢实。

4.2.2滚筒

驱动形式按外装式电动滚筒设计，滚筒的设计制造应符合GB10595-2017有关技术条件。其许用扭矩及许用合力均应满足设计要求。

一般滚筒均采用焊接结构，筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波探伤检查，以确保焊接质量，滚筒装配后，并进行静平衡实验。

滚筒许用扭矩及许用合力均应满足设计要求。

4.2.3 托辊

各类托辊辊体均采用托辊专用高频焊接钢管，托辊两端面采用圆角处理防止划伤输送带，辊子两端要有可靠的防尘、防淋密封措施。润滑采用钙基或锂基润滑脂。应保证托辊及其轴承的承载能力，轴径由投标方通过计算确定。

# 4.3 回转布料机自动控制系统

回转布料机控制装置控制的回转大车在环型轨道走行的回转角度为±360度可逆行走。回转布料机控制装置控制的布料位置，可根据生产工艺要求在360度范围内选择料位低点布料。本控制系统是根据雷达料位计探测布料机所在落料点的料面高度，布料机自动选择低点分层布料，以保证煤塔料面基本保持均匀。自动回转布料机在接到备煤系统的运行指令时开始布料。当落料点料面高度达到设定值时，按设定的移动距离走行到下一个布料位置进行布料。布料点的料位达到高度时，可逆移动带式输送机也可转向另一侧，按以上程序再进行下一个循环布料。周而复始循环布料，直至各点全部达到高料位，方停止布料。

需要与原控制系统进行操控画面的整合、实现数据和信息的交换，可实现现场操作、远程备煤中控室操作以及远程焦化综合中控室的操作，控制系统程序设定为现场/远程控制。在中控室可实时监测仓位情况，监控室可切换为手动控制，并进行手动控制各仓布料。

# 4.4 回转布料机控制装置的组成及控制方式

回转布料机控制装置主要由：集电器（支撑、定位和电驱作用），定位装置（根据工艺要求所定布料点的数量及位置）；回转大车位置检测装置；料位检测装置（雷达料位计）标准不低于IP65，料位量程0-15米；控制柜（包括PLC系统）、操作台等组成。

4.5 现场设备布置示意图

（图1：现场设备布置图）

图1所示：A-A’……H-H’为8个布料定位点，1……8为8个雷达料位计。结合煤仓设计情况，如图1所示，布置8个布料点，每个点由2个槽型电感式检测开关作为定位检测装置；每个布料点安装一台高灵敏雷达料位计，实时检测当前料位状态。

4.6 其它功能

满仓料位预警（可设置与调整）、满仓料位报警（可设置与调整）；位置检测失败报警、位置检测丢失报警；故障报警（电源跳闸、电机过载、变频故障、料位仪故障、系统故障等）；料位趋势记录；实时状态显示；信息全面与直观的系统诊断报表，记录首发和历史故障的时间、原因、位置等信息，极大缩短故障排查时间。

4.7 对供货关键设备的要求

| 序号 | 名称 | 供应商/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机、减速机 | 国产一线品牌 |  |
|  | 轴承 | 国产一线品牌 |  |
|  | 变频器 | 进口一线品牌 |  |
|  | 雷达料位计 | 进口一线品牌 |  |
|  | 工控机 | 国产一线品牌 |  |
|  | 电气控制系统 | 进口一线品牌 |  |

五、招标方与投标方负责范围

5.1 投标方负责范围

5.1.1 投标方设计范围

★工艺：投标方负责煤塔回转布料系统的方案设计。

★电气：投标方负责整个改造项目的电气、连锁设计和电气施工图设计。

★土建：投标方负责整个改造项目的土建条件。

★其他：投标方负责提供给招标方整个改造系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件。

5.1.2 投标方供货及安装范围

★B117供煤皮带机出料口至煤塔加料口上方的所有设施设备，包括防尘罩、梯子、平台、溜槽等均由投标方负责供货。

★投标方负责设备配套公辅施设（包括电气、仪表）的供货。

★负责整个项目的调试。

5.2 招标方负责范围

★回转布料系统配套配电柜至各用电点之间的动力电缆及控制电缆均由投标方负责供货。

★招标方负责将压缩空气按投标方要求接至指定位置处。

★一次灌浆的预埋件，垫铁、斜铁由招标方提供。

★负责基础施工和设备安装。

★所有供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时涂有最

终面漆。主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998

执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要

达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度为100μm（干膜）。

5.3供货分交表                    （S：投标方；B：招标方）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转装置 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 2 | 可逆带式输送机 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S/B | S | 配套料斗 |
| 3 | 自动控制系统 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 4 | 电气控制 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S/B | S | 含电器柜、操作台 |
| 5 | 电缆、桥架 | 1 | 套 | B | S | S | B | B | S/B | S | 含电气辅材 |

六、资料交付

6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化资料图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图2套，电子版（DWG） |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
| 4 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版 |
| 5 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 设备交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 设备交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 设备交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

七、其他

7.1投标文件中必须包含以下材料

7.1.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

7.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

7.1.3工期计划表。

7.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

八、附图一张和使用说明书一份。