投标人须知及要求
本公司拟对马塘新镇东泽园移交改造设计工程招标照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定设计单位，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：马塘新镇东泽园移交改造设计工程                                                   
二、投标保证金

本次招标收取投标保证金壹仟元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年4月16日16：00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

三、投标有效期及承包范围：
1、投标有效期:90天。
2、设计单位需要现场踏勘后，根据现场情况进行针对性施工图设计，提供施工图纸11套。

具体施工图设计内容如下：

     1）、摊铺沥青路面（主干道及楼间道路）施工图设计，面积约3000 m²；小区马路道牙施工图设计（实地勘查后附注拆除量），长度约12007m。

2）、停车位施工图设计（铺设格子砖），面积约2900m²；

3）、雨污分流管道改造施工图设计，长度约1300m；路面雨水、污水井更换加高施工图设计；

4）、增加30套小区监控施工图设计。

5）、零星施工图（路灯移位、围墙修复、落水管更换，各单元楼内墙漆翻新（原漆面铲除），面积约5000 m²；）设计；

6）、以上设计内容配套的通用、电气施工图设计。
表1－1：主要招标内容
	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	马塘新镇小区移交改造项目设计
	套
	1
	道路、涂料、排水、监控及其他施工图设计


四、工期：

中标后7-15个日历日出图。
五、投标说明

1. 以含税固定总价的方式进行报价,拦标价：8万元。

2. 马塘新镇小区现状
马塘新镇（详见平面图）

马塘新镇小区已交付使用，但是雨污分流不彻底，道牙、围墙损坏，楼宇内墙漆老旧等，具体设计内容需要现场勘查。

[image: image1]
3. 设计内容

具体施工图设计内容如下：

1）、摊铺沥青路面（主干道及楼间道路）施工图设计，面积约3000 m²；小区马路道牙施工图设计（实地勘查后附注拆除量），长度约12007m。

2）、停车位施工图设计（铺设格子砖），面积约2900m²；

3）、雨污分流管道改造施工图设计，长度约1300m；路面雨水、污水井更换加高施工图设计；

4）、增加30套小区监控施工图设计。

5）、零星施工图（路灯移位、围墙修复、落水管更换，各单元楼内墙漆翻新（原漆面铲除），面积约5000 m²；）设计；

6）、以上设计内容配套的通用、电气施工图设计。
4.方案要求
1）首先保证雨污分流的合理性及实用性。
2）要求本次改造设计符合政府市政规划要求。

3）停车位尺寸及路灯、监控位置需布置合理。
4）小区道路已有地坪，设计时需考虑利用。
5）设计时合理考虑经济性。
5.  环保节能要求
本项目设计满足国家有关环保法律、法规。如：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等，包括但不限于以上规范。
6.  安全卫生要求      
本项目设计满足国家有关安全卫生法律、法规。

7.  技术附件主要格式及内容要求
卖方提供的报价书，其技术附件应当按照下列格式及内容进行编制。
附件1：马塘新镇小区移交改造工程技术方案及附图
附件2：技术资料及其交付进度

附件3：技术服务
8.  税率：本工程最终结算发票是增值税专用发票，税率执行国家新政策。
9.  本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

	评分标准
	标价   （50分）
	满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为50分，其他投标方得分为：价格分=50*评标基准价÷有效报价。

	
	设计分数（30分）
	出图时间（10分）
	参加投标单位最短出图时间基础，其得分为10分，其他投标方得分为：出图时间分=10*评标基础时间÷有效出图时间

	
	
	整体方案（20分）
	对项目理解程度、方案合理性；对项目难点及关键性技术问题得对策措施。最优得20分，其他酌情打分。

	
	项目业绩（8分）
	设计类似规划份数：（1） 3份以下4分;（2）3-5份得6分;（3）6份以上得8分。（有效合同，业主证明或提供有效电话）

	
	资质（6分）
	（1）建筑行业丙级或市政行业丙级得4分；（2）建筑行业甲级或市政行业甲级得5分；（3）综合甲级得6分。(仅计算最高等级)

	
	公司实力（3分）
	注册资金：100万元得1分，每增加100万元增加0.5分，最高得3分。

	
	服务（3分）
	勘察现场、技术答疑、技术讲解等承诺。最优者得3分，其他酌情打分。


10.  现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、设计方案等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。
11.  本工程确定中标单位后，合同签订总价包干价合同。
12.  投标人的资质不达标等实行一票否决制。
13.  无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

1) 投标文件未按规定加盖公章和签字。

2) 投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

3) 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。
4) 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
5) 投标人企业资质不全或无资质的。

6) 附有招标人不能接受的条件的。

7) 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

8) 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

9) 以他人名义投标的。

10) 未按招标文件要求提交投标保证金的。

11) 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

12) 投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。
六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态。
4、 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产

事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

6、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章）或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业近五年内承担过所投标段类似工程业绩证明材料。
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

3、投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

4、投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。
九、约定和说明

1、工程质量标准：合格。
2、工程款支付的方式：银行承兑。
3、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投

标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中

标方不得以任何理由提出更改或附加条件。
4、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。
十、其它：
1、结算要求：以以提供全套正式蓝图为节点，付中标价格的95%；滞留5%保证金，待项目移交政府成功后结清。
2、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管

理。
3、 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权

属发包人。

4、中标后7-15个日历日出图，乙方需配合甲方完成该项目通过政府的报批审核，项目施工图经马塘区政府审核批准后，方为合格。
十一、报价表
报价表
按照含税总价包干报价
项目名称：马塘新镇小区移交改造项目设计
包干价（含税）：   XX           
报价单位（加盖公章）：                            
法人代表或授权代理人（签字或印章）：                     
日期：                                 
芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

                                            2020年4月10日







[image: image2.png]LR ) 0 W) oo
LY
INNLE W, X
L LS4
) D
LA LKL
adynevnrukErens X
SR - | "
s b P
& R Raeed 44000280
& J
7 3 : i
/) g * - g
/ N\,

E/iTt ; : e AR

8005050032380

/ RIS TR e Socdd !
e el Bl "o
i el & el T T
Ja =TT o |
Teanad IR e
R # So%0 R oco2deo: 208202025
| CRERAH Fyo 080 e oo aseatass
b R atahaR E T
[+ #| £ Estategabasspacazont: v il [
- s oz 2
o % o0 ol iy
E T ]
e gEl

il






