投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金贰拾万元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年 09月23日下午16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 具有工业炉窑维修（C级）及以上或炉窑工程专业承包（2级）及以上资质。

- 必须有履约能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款方式

一票制结算即增值税专用发票（含13%增值税），货款以承兑汇票支付，施工结束验收合格，发票入账一个月后付款30%，三个月后付款60%，一年后付5%，两年后付4%，剩余1%质保期满付清，2万元以上付承兑，2万元以下付电汇。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格30分，质量50分，资质、装备及工艺技术水平、业绩10分，服务、工期及资金状况10分。

十四、其他要求

- 扒炉

- 高炉将料面以降到12米为基础，每多降1米，减少扒炉费用的0.5%。(如果乙方要求扒炉方式改变，费用不变，扒炉不能超时）

- 扒炉不破坏炉皮，最多卸6只大套，所卸大套位置有双方协商确认。

- 扒炉料时甲方只负责高炉炉台开行车吊运及炉台下汽车运输炉料运输工作，其余均由乙方负责。（如果乙方自备开行车人员，费用不加，只加评标分）

- 风口区域炉料扒到最高层碳砖（第十四层碳砖）表面。

- 最高层碳砖表面以下，清理要求以离炉墙向内炉料保留600mm距离，其余全部清理干净，直至死铁层位置为止。

- 铁口区域修复（浇筑），要求开炉前两天具备出铁条件。（按实际修复量结算费用）

- 风口区域修复

- 风口区域按照扒炉要求清理干净。

- 碳砖以上支模浇筑至风口组合砖区域到过渡段；

- 保质期：3年

- 更换冷却壁

- 第八、九、十带共96块冷却壁整体更换。

- 废旧冷却壁从炉内移出至出铁场下部铁路平板车上。

- 新冷却壁勾缝统一使用锈结料，冷却壁冷面压浆按照技术要求执行。

- 冷却壁更换不得破坏现有结构。

- 炉皮裂缝内外打坡口（炉壳厚度的1/3）焊补。

- 上升管和下降管交界处人孔开焊处焊补（焊补前增加耐材）修复。

- 炉顶上升管更换4套波纹补偿器，并进行管道内喷涂。

- 重力除尘器煤气管道波纹补偿器更换，数量1套。

- 整体更换炉顶大检修孔。

- 拆除、恢复炉顶人孔气密箱（36小时）包含在总工期之内。

- 喷涂及耐材修复

- 炉墙清理干净，无粘结物和积灰。

- 喷涂厚度150mm。

- 反弹料<5%，超出不予结算。

- 炉墙喷涂保质期1.5年。

- 重力除尘到干除尘煤气管道耐材修补，保质期3年。

- 热风炉1号热风出口耐材（掉砖处）浇筑修补，保质期3年。

- 出铁场罐位顶棚喷涂，保质期3年。

- 煤气封罩、膨胀节、上升管喷补修复，保质期3年。

五、施工工期

从停炉开始到送风，28天。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019年09月03日