关于废钢分拣切割招标变更公告

根据我公司生产经营需要，现对废钢分拣切割招标有如下变更：

- 原公告“场地所有轻薄料需进行压块后送炼钢部回收区域。最后现场必须清理干净，不得剩余废钢”。

- 变更为：场地所有轻薄料需进行压块或压球后送炼钢部回收区域。现场必须清理干净，不得剩余废钢。

- 2、原公告：“废钢切割、现场清理到11月5日之前必须全部结束。拖延一天考核10000元。”

- 变更为：废钢切割、场地清理工期为20天，拖延一天考核2000元，特殊天气除外。

- 3、付款方式变更为：次月付款100%。

- 4、报名截止日期变更为2020年10月22日 16:00，开标日期变更为   2020 年 10月23日9:30。

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2020-10-21