芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢转炉一次除尘系统改造项目

一次除尘系统设备

技术要求

	批准：
	

	会签：
	

	审核：
	

	起草：
	


二〇二一年九月

总则

1.本文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司（买方）炼钢转炉一次除尘系统改造项目一次除尘系统设备，它提出了该项目中一次除尘系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.卖方负责该项目中一次除尘系统设备，并对所供货设备的完整性、可靠性、先进性和技术可行性负责。提供的系统设备应当保证便于操作和维护。

3.卖方所提供的设计及设备，在工厂的现场气候和操作条件下，保证其完全满足买方实际使用工况条件及要求。暴露的运行机件，必须配备有适当有效的防护，以防止对人员造成危害。所配备的有关保护装置必须与安全条例相符。

4.本技术文件所提出的仅为基本的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，对国家安全、环保及其他强制性标准必须满足其要求。凡属于设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外，均包括在卖方的设计和供货范围内。卖方应提供满足本技术要求书和有关工业、行业标准的优质产品，并对整套设备及性能指标、附加技术、服务负全责。

5.卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且应有相关类型工程及设备的供货业绩和良好的使用业绩，请在投标文件中详细说明。

6.卖方在设计和制造及施工中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的投标文件有前后不一致的条款，由招标人选择确定。
7.卖方应委派人员来现场提供全程安装、设备调试、操作培训服务，直至设备正常稳定运行。

8.现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行买方的相关管理制度。

9.设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

10.文中所述方案、参数等内容仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置详细方案及参数为准。

一、招标内容
	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	一次除尘系统设备
	套
	2
	根据现场实际布置进行设备的改造设计、供货、安装、调试等。


注：卖方应进行仔细的现场勘察。
现状描述

买方现有1#、2#两座公称容量120t的转炉，配套一次除尘系统（干法除尘系统），系统主要由蒸发冷却器（EC）、静电除尘器（ESP）、风机（ID FAN）、切换站（SOS）和煤气冷却器（GC）等组成。该系统当前设备陈旧，EC积灰严重，能源消耗量大等问题，影响了企业的生产和运行。伴随着公司整体环保评A的要求，以及炼钢部后续产品优化调整，ESP的稳定达标运行至关重要。

买方准备改造此系统，满足环保A级的要求。

二、设计基本资料

2.1设计基础资料

2.1.1厂区气象条件

气压

年平均大气压          101.42kPa

气温

历年平均气温为        16℃

月平均最高气温为      31.3℃

月平均最低气温为      -3.9℃

极端最高气温为        39.5℃

极端最低气温为        -13℃

风向及风速

[image: image1]最大风速为            28m/s

平均风速为            2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

降雨量

历年平均降雨量        1204.27mm

最大年降雨量          1906.5mm

最小年降雨量          565.7mm

日最大降雨量          233mm

湿度

历年相对平均湿度      79%

最小平均湿度          14%

2.1.2厂区地质条件

由买方提供地勘报告。车间±0.00m相当于绝对标高+8.60m。

2.2能源介质条件

2.2.1气体介质的供气条件（车间测压点）如下：

氮气       纯度≥99.99%    温度：常温       P：（1.3~1.6Mpa）

低压氮气   纯度≥99.99%    温度：常温       P：（0.6~0.8Mpa）

压缩空气                   温度：常温       P：（0.5~0.7Mpa）

3.2.3电源条件

1）动力电源电压： 35kV AC、380V AC、24V DC 

2）控制电源电压： 220V AC、 24V AC、24V DC

三、技术要求

3.1改造内容

本次整改主要针对ESP出现的问题，逐项整改，使整改后的LT系统ESP电场恢复原设计状态，并更换达到使用周期的设备及部件，维持系统稳定运行，对电场电源进行升级改善，提高ESP的除尘效率和运行稳定性，保证LT系统后续的安全、稳定、达标运行。

主要整改改造内容有：

（1）ESP机械部分整改改造；

（2）ESP高压电源升级改造；

（3）ESP自动化编程及调试

3.2 工艺方案及要求

3.2.1 ESP升级整改改造工艺方案

本次ESP升级整改改造，主要是原系统设备升级整改、在恢复原设计能力的基础上提升电源能力，LT系统工艺路线不变，设计能力略有提升，重点保证ESP的安全、稳定、达标运行。LT系统所能适应的转炉参数如下：

1)
转炉座数                   2座

2)
转炉公称容量
             120 t

3)
转炉最大出钢量             145t/炉（平均130t/炉）
4)
产能
                    310万吨/年(计划303万吨)

5)
最大供氧量                 30000m³/h

6)
供氧强度
                3.85 m³/min.t(标况)

7)
单炉废钢加入量             50t/炉 
8)
铁矿石加入量
             3.91kg/t 钢

9)
冷压球加入量
             6.1kg/t 钢（平均3-4t/炉，最大7t/炉）

10)
铁矿石加入速度             平均1t/min,最大2t/min（7月指标）

11)
冷压球加入速度             平均3t/min,最大5t/min（估算）

12)
最大烟气量
                90000 Nm³ （风机工况240000m³/h）

13）铁水平均加入量             105t/炉

3.2.2 ESP机械部分整改改造

根据目前炼钢部1#、2# LT系统ESP在长期运行中所出现的一系列问题，问题包括阳极板变形腐蚀、阴极线变形断线、阴极框架断裂损坏、刮灰传动销齿偏磨、刮灰框架变形、刮刀磨损严重等，此次整改改造方案包含以下内容：

1）一、二、三、四电场内部阳极装配全部拆除更换（现有极板间距350mm，后期改为400mm）。

2）一、二、三、四电场内部阴极装配全部拆除更换。其中，针对本次整改将阴极小框架进行优化设计。

3）一、二、三、四4个电场阳极振打系统更换（除电机、减速机）。

4）一、二、三、四4个电场阴极振打系统全部升级更换。

5）一、二、三、四电场刮灰系统部分部件不再更换，需调校。

6）入口气流分布板全部更换。

7）入口气流分布板振打系统全部更换。

8）各电场阻流板更换。

9）一、二、三、四电场整改时将顶部筒体板拆除、恢复。

3.2.3 ESP高压电源升级改造

ESP当前使用的电源为工频单相电源，一、二电场的电源容量为1200mA/64kV；三、四电场的电源容量为1600mA/64kV，电的源型式和参数均比较落后。因此，为提升并稳定ESP除尘效率，需更换全部4个电场的三相高频电源。

3.2.4自动化编程及调试

本次整改改造工程中，改造相关的设备自动化编程及调试。

3.3设备技术要求
3.3.1 ESP整改机械本体部分设备技术说明

ESP外壳设计为环形，入口和出口部分为圆锥形。ESP的功能是收集转炉烟气中的细粉尘。由于转炉冶炼是间断操作的，因此空气和煤气交替通过净化系统，为防止爆炸性混合气体的形成，整个系统设计成最佳流体动力学结构，即烟气在整个路径上成柱塞状流动。

静电除尘器壳体设计成耐压力的结构，为减轻爆炸对电除尘器的冲击，在入口和出口处装有泄爆阀。泄爆阀的开关位置由三个限位开关检测。

静电除尘器内部有四个独立的电场，每个电场设有平行布置的阳极板，阳极板由环梁支撑，它们与外壳一起接地。这些阳极板组成了除尘通道，烟气流过后实现了除尘净化。在通道中间设置了放电阴极线，由绝缘子来支撑。通过整流变压器和其控制系统，施加给放电极负的高压，使得在放电极和阳极板之间形成负高压电场。含尘烟气进入静电除尘器后，可电离气体被电离，在电场力的作用下，向极性相反的方向运动。气体正离子很快被放电极捕集，而大量气体负离子在电场力作用下向阳极板运动，气体负离子在运动过程中与粉尘碰撞并附着在粉尘上，使粉尘荷电，荷电粉尘向收尘极板运动直至被收尘极板捕获。

收集在阳极板、阴极线上的粉尘通过振打清灰装置震落到除尘器下部，再通过刮灰装置将粉尘刮到内置链式输灰机内，进而通过输灰系统将粉尘输送到储灰仓。
本项目主要针对一、二、三、四电场极线极板的大修更换。卖方对ESP进行整体系统设计，保证本次大修部分的设备功能提升和系统优化的整体效果。

本项目ESP规格为φ9.0m，设计和供货的数量为2套，卖方确保所供设备的完整性。

3.3.1.1 ESP一、二、三、四电场大修机械部分要求

ESP一、二、三、四电场大修机械部分设备主要包括阳极装配、阴极装配、阳极振打、阴极振打、阴极吊挂、刮灰装置、机电配套件、保温材料等。具体如下：

1）ESP一、二、三、四电场的阳极装配

阳极装配主要包括阳极板及悬挂梁、振打杆、阳极加强及导向装置、导向杆、阳极限位板等附件。

阳极板材质：AB电场00Cr12、CD电场碳钢，厚度2mm

其余结构部件材质：Q345

极板数量：根据改造后数量再确定
2）ESP一、二、三、四电场的阴极装配全部更换

阴极装配主要是阴极线及其配套大框架、小框架及其附件等。本项目在现场原ESP的基础上，配合本次阴极振打的改造升级。

初步优化方式如下：

①将小框架阴极振打部分外围钢管及振打受力处规格由原设计的φ34×4改为φ34×5，增强小框架整体强度，提高阴极振打耐受力；

②将小框架连接振打砧部分进行改造加固，阴极小框架结构改进后，提高抗疲劳损坏能力，持续振打无变形，提高振打传输效果，运行更稳定。在系统设计和试验数据验证的基础上，最终优化方案在详细设计阶段确定。
③阴极线采用激光切割整体B8极线，固定方式采用新连接固定方式。阴极线原设计改为新连接固定方式，极线一端与小框架焊接固定，另一端为螺纹螺母连接。安装时螺纹端调整紧度使阴极线绷紧后，将螺纹端螺母与阴极线连接处点焊固定，防止螺母脱落。

阴极线材质：00Cr12，厚度6mm

小框架材质：20#钢

其余部件材质为Q235

3）ESP一、二、三、四电场的阳极振打装置

阳极振打装置包括传动装置、振打轴、振打锤、联轴器、振打轴承等。振打锤采用挠臂锤型式。

振打轴材质：45#钢

其余部件材质：Q235

振打装置数量：7套/ESP

4）ESP阴极振打装置

阴极振打主要包括阴极振打传动结构件、传动轴、密封装置、耐磨装置、拨叉机构、振打轴、振打锤、联轴器、振打轴承等。本次项目内容包括三、四电场的阴极振打装置改造升级更换。振打锤采用挠臂锤结构，阴极振打装置采用最新结构的阴极拨叉传动振打系统，新振打系统在瓷转轴形式及其连接形式、耐磨限位方式、尘中耐磨轴承、振打锤等方面都需要进行优化设计。优化后，阴极振打系统运行更稳定，振打效果更好，使用寿命大大提高。

振打轴材质：45#钢，直径50mm

其余部件材质：Q235

阴极振打装置数量：6套/ESP

5）ESP一、二、三、四电场的阴极吊挂装置

阴极吊挂装置主要包括吊挂管、套管护管和瓷瓶压盖等。考虑极线框架及振打的变化做同步改进。

材质：20#钢

数量：4套/电场

6）ESP一、二、三、四电场的刮灰装置部分

刮灰装置主要包括传动轴、联轴器、传动齿轮、轴承罩、尘中轴承、间隙套、轴端挡圈、销齿圈、销齿、刮灰装置、刮刀及筋板，以及上述部件更换所需的附件等。

传动轴材质：两端轴头材质 35CrMo，中间钢管 20#，

联轴器：法兰 40Cr， 4孔拨销结构，轴与联轴器配合 H7/m6，轴头双键连接

传动齿轮材质为4Cr5MoSiV1

传动轴装配：4组（一、二、三、四电场）

销齿圈装配：齿 45#钢，齿圈 16Mn，2套/电场

刮刀装配：Q345，1套/电场（含入口及环梁刮灰）

其余部件材质：Q235

7）ESP入口气流分布板及其振打装置全部更换

ESP入口三层气流分布板全部更换，更换入口气流分布板的三套振打系统，其中气流分布板振打的电机、减速机利旧。

材质：Q345B

数量：1套/ESP

8）机电配套件部分

ESP大修整改机电配套四个电场的阴极振打减速电机，以及配套的电瓷转轴。

阴极振打减速电机： XLED0.55-53，12套

电瓷转轴材质：95瓷，12套

9）保温材料

保温层采用岩棉，厚度100mm，保温护板采用0.65mm厚镀锌铁皮。

10）其他要求

文中所述工艺方案仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置方案为准。

涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。漆膜应均匀、颜色一致。外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于120μm（面漆颜色以买方要求为准）。

4、买方与卖方负责范围
4.1 卖方负责范围

一次除尘系统设备，包括机械、高压、电控系统、自动化编程等设施，共2套。

投标书中应分别列出供货范围内的所有设备及附件，以及所能提供的服务等。

凡因卖方的原因，设备部件供货不足，遗漏等而造成设备不能正常运行或达不到性能要求，卖方均需无条件补足，直至设备能正常运行并达到性能考核的要求。

4.1.1 卖方设计范围

卖方负责整套一次除尘系统的设计，包括但不限与以下内容。

工艺：负责整个系统的工艺设计。

电气：负责整个系统的电气及连锁设计。

土建：负责整个系统的钢构等设计。

公辅：负责工艺总图布置、设备选型、电气、仪表、照明、防雷及保护接地、管道等公辅设计。

    其他：负责提供给整个系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件。

4.1.2 卖方供货及安装范围

卖方负责整套一次除尘系统设备设计、制造、安装、调试，培训等，包括但不限与以下内容。
系统总配电柜至各用电点之间的元器件、动力电缆、控制电缆、安装材料（如：桥架、线管）等均由卖方负责供货及安装。

负责公辅施设（包括电气、仪表、照明、防雷及保护接地等）的供货及安装。

负责整个系统的调试（所有钢构均由卖方设计、供货及施工）。
4.2 买方负责范围
4.2.1 买方设计及施工范围

4.2.1.1实行送电制，买方只负责将整个系统的电源外线接至卖方提供的一个总配电柜进线接口上端处。总配电柜到设备之间的电缆、桥架等施工材料均由卖方供货并安装。

4.2.1.2买方负责将其它能源介质接至设备旁1米处。

4.2.1.3买方负责除尘系统的土建施工建设（设备基础、管道支架基础等）。
质量、性能及寿命保证

 5.1 检验的前提条件

通用检验条件：

每台设备的出厂验收测试(性能试验)，已在发往买方工地之前(制造厂)完成。

保证值测试将在卖方的建议和监督下，由买卖双方共同完成。保证值测试和设备整体验收日期为热负荷试车后一个月内。

对于本附件所列测试项目，卖方在每个测试进行前提交测试文件。所有的测试项目应在各自规定的阶段内完成。

根据卖方的设计要求和测试步骤，买方应提供必要的能源介质和材料等。在测试期间，买方合格的操作和维修人员参与测试。卖方将对买方人员提供操作指导。

在测试之前，买方和卖方将检查是否具备实施测试所需的必要条件。

在冷试阶段要对所有的设备进行多次重复测试，以验证该设备的相关参数。在此阶段，需进行设备的初步验收调试，在确定初步验收调试的日期后，进行调试。在调试过程中，需遵照买卖双方一致同意的调试步骤，接受卖方的指导和监督。

冷试过程结束后，买卖双方需签订一协议，以确认此单元已具备热负荷试车的条件。第一炉处理钢标志着热试车的开始。

热试的目的是在热负荷条件下，对所有的设备进行检查。

如果保证项目没有达到规定的保证值，卖方可以再进行一次测试。重新测试的标准与首次测试相同。

验收证明在各个测试阶段后，测试项目达到保证值，则双方签字确认。

5.2 整改设备考核步骤

5.2.1冷试/初步验收调试


进行所有的设备的多次重复测试调试，直至达到初步验收。

3.2.2 热试

3.2.3 系列试验/最终验收

为签署最终验收文本，买方需要在卖方的监督下，完成系列指标并进行最终验收。

5.3 升级整改设备保证值

以下项目双方约定在热负荷试车后一个月内进行考核，并作为项目设备质保的条件。

	序号
	保证项目
	保证值
	备注

	1
	电场出口颗粒物排放
	≤20mg/Nm3
	在国家标准规定的测量方法下

	2
	一、二、三、四电场高压电源升压
	≥64kV
	投产后三个月内


6、技术资料及文件要求

   6.1投标文件中必须包含以下材料：

   6.1.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

   6.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价
	总价
	生产厂家
	备注

	一
	主体设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	阴极装配
	
	
	
	
	
	
	

	2
	阳极装配
	
	
	
	
	
	
	

	3
	阴极、阳极振打装置
	
	
	
	
	
	
	

	4
	扇刮装置
	
	
	
	
	
	
	

	5
	三相电源
	
	
	
	
	
	
	

	二
	电气及仪表
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电控系统
	
	
	
	
	
	
	

	2
	配电箱
	
	
	
	
	
	
	

	三
	其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	四
	安装费用
	
	
	
	
	
	
	


说明：上表格式中数字仅为举例，不限此数，按需列出。

  6.1.3工期计划表。

  6.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

 6.2技术资料交付    

卖方中标签订合同后，所供图纸资料的交付应满足工程进度的要求。同时图纸提供满足工厂设计AutoCAD电子版，说明书提供Word文件电子版。

基础施工图  11套

非标设备图  8套

设备安装图  8套

电气设备图  8套

电气原理图  8套

电气安装图  8套

电气、自动化、仪表安装图  8套

易损件图  8套

其他图纸  8套

竣工图纸  4套
说明：上述图纸名称仅为举例，按需提供。PLC程序和监控画面和竣工图一起交付。
7 设备验收及验收标准和质量保证

7.1 总则

该部分涵盖了卖方向买方提供的合同设备的设计、制造、测试标准和检验要求。

合同中卖方供货的设备和材料必须进行质量检验、检查或试运转。交付时必须附带质量证明文件。

在卖方提供的设备和材料中，对需要通过认证的部分应满足认证的要求。

7.2 标准

卖方所供“设备”和“材料”根据有效的现行国家、行业及制作厂家的下列标准及规格进行设计、制造及检验。

7.2.1.国内设备

1) 重型机械标准有关设计规定

2) 国家和有关部门下达的行业的现行设计标准和规范。

3) 产品检验通用技术要求JB/T5000.1-2007

4) 切削加工件通用技术要求JB/T5000.9-2007

5) 焊接件通用技术要求JB/T5000.3-2007

6) 火焰切割件通用技术要求JB/T5000.2-2007

7) 铸件通用技术要求JB/T5000.4-2007

8) 铸钢件补焊通用技术要求JB/T5000.6-2007

9) 锻件通用技术要求JB/T5000.8-2007    

10) 管道与容器焊接防锈通用技术要求 NB/T47018.1~47018.7-2017

11) 装配通用技术要求JB/ZQ4000·9

l2) 涂装通用技术要求JB/T5000.10-2007

13) 包装通用技术要求JB/T5000.13-2007

14) 防锈包装GB/T 4879-2016

15) 危险货物包装标志GB190－2009

16) 钢制压力容器GB/T 150－2011

7.2.2.引进设备

卖方在中国以外采购的设备，应满足制造国的现行国内法规、规则，或现行国际法规规定的技术要求。但不得与国家现行标准和规范矛盾，如有矛盾按较高的标准执行。

7.3 设备出厂检验

7.3.1 一般事项

本附件所指的设备和材料系指卖方承担供货的设备和材料。

7.3.1.1 卖方在合同生效后的2个月内,应按合同规定,提供与卖方所供主要设备有关的制造厂家的标准。(一式一份)

7.3.1.2 买方在收到上述标准和规格后的1个月内,可对该规格和标准提出意见。卖方将充分考虑买方的意见。买卖双方进行协商达成一致。这种协商原则上至基本设计审查完毕前结束。双方一致同意的标准和规范即成为检查设备和材料的根据之一。

7.3.1.3 卖方所供的设备在出厂前应进行质量检验、试验或试运转,经检验合格后方可出厂。

7.3.1.4 出厂检验的分类

本合同的设备和材料的出厂前检验、试验及试运转按以下分类：

A类:卖方与买方检验人员,在制造厂家,按合同规定及检验要领书,一起对设备进行检验、试验及试运转。

B类:卖方与制造厂家的检验人员一起,按合同要求,对设备进行检验、试验及试运转。

C类:特指A、B类以外的设备和材料,由卖方制造厂家对设备进行检验、试验及试运转。

各设备的详细分类见下表。

	序号
	设备名称
	A检
	B检
	交货状态

	1
	阴极装配
	√
	
	出厂前预装

	2
	阳极装配
	√
	
	出厂前预装

	3
	阴极、阳极振打装置
	√
	
	出厂前预装

	4
	扇刮装置
	√
	
	出厂前预装

	5
	三相电源
	√
	
	整体交货


7.3.1.5 卖方在合同生效后2个月内,应向买方提交主要设备(A、B类设备)的制造计划表(内容包括设备单元号、设备编号、设备名称、规格、制造厂家名称、地址、制造日期、组装及检查的预定日期)。

7.3.1.6 卖方按进度要求，提前15天向买方提交主要设备(A、B类设备)的检查要领书（检验大纲）。其内容要求如下:

(1)设备名称、规格

(2)检查项目

(3)检查方法、检查时所用工具及实施草图

(4)采用的标准编号

(5)判断标准

对卖方提交的检查要领书,若买方认为与原双方认同的标准和规格有异议时,在买方检查人员赴卖方制造厂检验以前,双方应协商解决。

7.3.1.7 卖方应按照合同及附件的有关规定,向买方提交A、B类及一部分C类设备的出厂检验成绩表(包括检查项目的内容、主要部件的材质和尺寸、加工组装的精度及调试和试运转的数据)。

7.3.2 出厂前检验的准备及出厂前检验

买方有权自费向卖方制造厂派出检验人员,在制造厂的工厂内,与卖方检验人员一起对A类设备进行查看和出厂前检验。

卖方在对国内制造的A检设备进行组装和检验前的15日,应将检验日期通知买方。买方应在收到通知后的15个日内,决定是否派出检验人员。准备派出的话,应将检验日期、检验人员名单通知卖方 。

卖方应在共同检验一周之前向买方无偿提供检验所需资料(包括图纸)一式2份，并经买方审查确认后，作为双方检验依据。检验完毕后, 买卖双方共同签署检验记录(一式2份)。卖方应按检验记录中时间要求，完成整改内容。

设备检验过程中,卖方应对买方检验人员查阅有关图纸、技术资料及使用检验所需各种工具及测定试验设备提供便利条件。

买方检验人员可对与本合同有关的设备(B、C类设备)的制造、组装及试运转情况以及包装、防锈和涂漆工作进行检查。检查中若发现问题,买方检验人员可向卖方提出意见,卖方应认真考虑买方意见,采取措施解决问题。

买方检验人员在卖方制造厂检验期间对设备和材料的任何检验和了解不能代替设备和材料运抵现场后所进行的检验，也不能免除卖方按本合同正文有关规定所承担的保证责任。

如果买方通知卖方将不参加出厂检验,或买方未能在卖方所通知的日期内参加检查,卖方可自行检查。 
7.3.3 出厂前检验对象及项目

出厂前检验原则依据检查要领书进行。如果买方检验人员要求对检查要领书以外的项目进行检查,双方可在协商一致的前提下,追加检查项目。

若抽样检查的设备未达到检查要领书的要求时,买方有权要求增加检查数量或全数检查。

A、B类设备的出厂检查对象及项目


卖方根据需要提前通知买方。

7.4 出厂后检验

设备和材料运抵现场后，买方应对设备和材料进行开箱检验。卖方制造厂有权自费参加检查。详细实施方法可在首次开箱检验前，由双方代表协商,同意后进行检查。

买方应在开箱检验两星期前，将需检验的设备箱号、设备名称、开箱日期、场所等通知卖方。开箱检验过程中, 买方应为卖方检验人员提供业务上的便利条件。如果卖方通知买方将不参加检验，或卖方检验人员未能按买方通知的日期抵达，买方有权自行实施开箱检验。

开箱检验时若发现设备或材料有缺陷、损坏、短缺或型号规格、质量、包装与合同不符，双方应制作《检验记录》《问题处理协议书》，并由双方代表签字。若属卖方的责任，此协议书即为买方今后向卖方提出修理、补充、交换要求的有效的索赔证明。如果卖方未参加开箱检验，但买方发现了上述问题, 买方应立即通知卖方，卖方应立即派人来现场，按买方编制的问题处理协议书执行和协商解决。

开箱检验后，从安装、试运转阶段直至机械保证期满止，若发现设备质量有问题，将依合同条款处理。

卖方提供的更换品或补充品的交货期限，应以不影响施工建设进度为前提。

当买方对卖方所供设备和材料的质量持有疑问时，双方在协商一致的基础上可对材质、性能等进行必要的检查。此时，双方应互相协作，不得无故拖延。

检查过程中,若查明是因卖方所提检验标准不全而影响了检验工作时，卖方应即刻补充必要的标准。

7.5 权力和义务

7.5.1买方的权力和义务

合同中规定的权力和义务。

买方认为卖方所确定的在技术上有偏差和履约能力上有疑问时，买方及时向卖方提出，卖方要作出解释并与买方洽商。

7.5.2卖方的权力和义务

合同中规定的权力和义务。

及时提供设备制造，投标人的资质、业绩、信誉、技术装备等资料。

尊重买方的意见。

卖方对所采购的设备的质量负责，并确保满足工程建设进度需要。

卖方向买方提供热负荷试车及其以后生产期间备品备件清单。若买方要求卖方在设备采购时，帮助买方配套采购相关的备品备件，卖方有义务予以承办，发生的相关费用由买方承担。

7.6 设备监制

1）主要设备采购合同生效后1个月内，卖方向买方提供设备制造进度表一份。

2）卖方负责设备的监制，确保所采购设备的性能和质量。对主要设备制造过程中备料、加工、热处理、组装和试车的关键工序质量要进行严格监督。卖方提前7天通知买方人员参与上述关键工序的监制活动。

3）买方有权决定是否参加卖方组织的设备监制活动； 买方也可自行组织监制活动。

4）买方人员参与监制工作所发生的费用自理。
7.7 包装运输

7.7.1设备包装

1)根据设备特点，按照有关标准，规范要求，卖方负责对设备进行包装，并保证在长途运输和多次搬运中，不因包装问题而使设备丢失或产生变形、生锈、受潮、丧失功能等。

2)卖方应确保设备材料和技术资料在无任何损坏、锈蚀的情况下安全到达现场。卖方应根据货物的不同特性和要求将货物包装牢固，并采取防潮、防雨、防腐、防震和防盗等措施以便能经受多次装卸及长途运输。

3)每项设备的具体包装要求，卖方须在与供货厂签订设备合同时予以约定。

4)箱件内的每个零部件都要用标签注明，并和箱单一一对应。

5)卖方在每件货物包装箱相邻的四面用不退色的油漆、明显的字体做以下标记：

收货地址及收货单位；

箱内设备名称和项目号；

合同号；

箱号/件数；

毛重/净重（公斤）；

尺寸（长×宽×高，厘米）

货物种类及防护要求，吊装要求，贮存要求。

货物种类：用机械设备、电气设备、仪表设备、精密仪表、危险品、备品备件和工具等类别在箱体上注明。其中备品备件和工具必须单独包装。

防护要求：根据货物在装卸和运输中的特点和不同要求在箱上醒目的地方标上“防潮”、“勿倒置”、“小心轻放”等字样。

吊装要求：2吨以上的货物用油漆标出起吊位置和重心。

贮存要求：对需要带空调或其它特殊贮存要求的在箱体上注明。

6)每批货的资料集中放置，并在箱体和箱单上注明。直接移交合同签订人员。

7)在每个技术资料包裹内装两份标有合同号、资料名称、资料数量、图纸号的资料详细清单。

7.7.2设备运输

卖方负责设备运输和运输保险。

设备到货前3天卖方通知买方，以便买方及时协调厂内运输。

对于超长、超宽、超高的大型设备到货前7天，卖方通知买方，由买方协助卖方制订专门运输线路，买方负责协调新兴铸管辖区内线路运输，所有发生的费用由卖方承担。

8 双方人员派遣和培训

8.1 总论

双方的人员派遣和培训依据本项目的进度计划和不同阶段划分，确保满足项目的总体执行要求。

在单体试车、联动试车及功能试验阶段，卖方将负责组织相关人员参与有关工作，对买方的现场设备操作人员进行指导服务和调试试车指导。

8.2 双方人员派遣计划

根据工程的不同阶段买卖双方互相派遣相关人员，参加工程项目设备基本设计审查、设备详细设计联络、国内设备中间检查、国内设备A检、设备安装和调试、生产操作和功能试验等。

8.3 调试及试运转

卖方负责设备调试及试运转并协助买方完成热负荷试运转和功能考核。具体内容为：

8.3.1冷试车

合同项目的设备的冷试车由卖方单位完成，卖方负责设备调试及试运转。

主要试车阶段：

——设备单机调试

——冷联动试车

——设备性能考核

冷试车完毕达到功能后，买方将向卖方签发一份冷试车验收合格证书。

8.3.2热试车

合同项目的设备的热试车由买方负责完成，卖方配合。

冷试车验收合格后开始进行热试车工作。

设备的热试应在卖方技术人员的配合下由买方的熟练操作人员完成。

热试完成后，买方将向卖方签发一份热试车验收合格证书，但不能免除卖方在合同中所承担的责任。

8.3.2.1 热试程序

买方确定热试的方案、组织和进度。

买方准备热试所需的材料、工具、仪表仪器和公用设施的清单，负责按清单提供热试所需的材料（含一次填充油）、工具、仪表仪器和公用设施。

每个阶段的开始将由双方协商确定。

8.3.2.2热试指导服务

卖方配合热试。

在热试期间，将建立调试、考核结果记录。

试车期间，买方应按要求维护和保管设备。

9、建安工程要求

9.1对卖方要求

（1）卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。

（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。营业执照处于有效期。

（3）具备承担本项目的资金及资信能力。

（4）具有国家相关主管部门颁发的环境工程（大气污染防治）设计专项资质甲级或冶金行业工程设计资质甲级及以上；并且具备环保工程专业承包二级及以上资质（含二级），或者机电工程施工总承包三级及以上资质（含三级），或者冶金工程施工总承包三级及以上资质，允许联合体投标。联合体允许最多2家单位联合组成，联合体各成员均要为独立法人资格。
（5）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的机电专业二级及以上注册建造师资格。

（6）具有有效的安全生产许可证。

（7）卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票。

（8）卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

（9）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（8）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

（10）卖方中标后，不能再进行非法转包。

9.2建设工期：

9.3报价形式

建安费按设备组成分项报价。

9.4建安合同付款

承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

9.5建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。    

若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。

9.6其他要求

（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

（2）施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

（3）买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

（4）中标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共陆拾万圆整，如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除中标人中标资格。

10、联系方式

炼钢部：       姓名：朱会文   电话：15212295592

               姓名：李海恩   电话：18949574680

                   姓名：李志敏   电话：18155336805
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









[image: image2.wmf]_1234567890.dwg

