芜湖新兴新材料产业园有限公司

铸锻部DN80~300mm特喷线改造

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准:

2022年元月

安徽·芜湖

一、总则

1.1本技术文件适用于芜湖新兴新材料产业园有限公司铸锻部特喷线改造项目。

1.2本技术文件提出了芜湖新兴新材料产业园有限公司铸锻部特喷线改造项目的相关技术要求。设备的制作、供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

1.3本技术文提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.6投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

1.7现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

1.8设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9投标方应保证所供设备的完整性、安全性。

- 1.10现场详细尺寸由投标人自行踏勘、测量，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 改造目标及预期效果

1.目标：

在现有特喷线场地进行升级改造，保留原预热房（改造）、改造延长悬链、新建一个喷粉室、三个喷漆室、两个烘烤房，达到一条生产线具有喷涂多种涂层的功能、且在涂层转换时能快速切换，实现多种涂层管件在一条线上共线生产、一次装卸完成全过程工序，减少人工倒运工作量、缩短生产周期、提升作业效率。

2.预期效果

2.1、多种涂层在此线上生产，任何涂层的作业效率提升到原全特喷的水平；

2.2、多种涂层能快速切换，机动适应管件订单多品种的生产组织需求；

2.3、利用现有场地，不影响其他区域作业，实现厂房间充分利用，物流更顺；

2.4、减少人工周转减少了工件的转运造成的磕碰伤害，素质造成的质量波动。

对现有的DN80~300mm环氧粉末喷涂线进行升级改造，把原来只能用于单一环氧粉末涂层生产线，升级改造后主要能生产以下五种涂层的产品：

- 内外均为环氧粉末涂层

- 内蓝（环氧粉末涂层）外黑（富锌底漆+沥青漆涂层）

- 内外均为环氧树脂漆涂层

- 内环氧树脂漆涂层+外黑（富锌底漆+沥青漆涂层）

- 内衬水泥涂层+外黑（富锌底漆+沥青漆涂层）等产品。

生产线主要设备明细：

| 序号 | 明细项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂输送线 | 原有可用钢构利旧，其余部分均新增 |
| 2 | 预热室 | 改造利旧（把旋转轴承设置在室体之外，就转盘和链条设置在室体内，以减少因高温烘烤引起的变形） |
| 3 | 喷粉设备 | 新建，防爆区域内设备要求防爆 |
| 4 | 1#固化炉 | 新建 |
| 5 | 1#、2#、3#水帘喷漆室 | 新建 |
| 6 | 1#、2#、3#流平室 | 新建 |
| 7 | 2#、3#烘干室 | 新建 |
| 8 | 1#强冷室 | 新建 |
| 9 | 喷漆室送风系统 | 新建 |
| 10 | 电控系统 | 新建 |
| 11 | 废气处理设备 | VOC处理设备利旧,管网新建接入原VOC处理设备入口 |

说明：该工程范围为从预热炉至废气送至原VOC处理系统，其中的设备（除已明确注明利旧之外）、钢构、管道、电控等所有设施，均由投标方设计、制作、供货、安装、调试等，上表格式中序号仅为主要设备统计，不限此数，供方必须保证系统的完整性。在烘干室、固化室等温度较高的室体，都要求把旋转轴承设置在室体之外，就转盘和链条设置在室体内，以减少因高温引起的设备损坏。

三、设计依据

3.1  产品名称：管件（球铁铸造件）

3.2  涂装生产线 最大工件尺寸：L625×W485×H800mm

3.3  涂装线工件最大重量：200kg

3.4  输送链链速：1m/min（0.2-2m/min变频可调）

3.5  能源条件及要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力 | AC 380V 50Hz | 三相五芯制 |
| 2 | 照明 | AC 220V 50Hz |  |
| 3 | 压缩空气 | 约6Kg/cm2 | 干净，干燥空气 |
| 4 | 焦炉煤气 | 煤气热值约4000Kcal/m3 | 常温 |

注：加热用燃气采用焦炉煤气。

3.6  工件运行方式：XT-100型悬挂输送链一套，模锻链条、滑架、驱动、张紧、回转系统、旋转吊具、扭力限制器等均换新，只利旧还能用于新系统的钢结构，在悬链拐弯、爬坡等处的钢构需加固。悬链滑轮带油气自动润滑、吊具带旋转和不锈钢防护托盘。

全线吊具按间距600mm布置，承载滑架吊挂形式根据工件采用单点吊挂；二次吊具由招标方自理。

传动部分为变频无级调速，直线驱动形式，变频器选用国内一线品牌产品，在上下件工位、喷粉工位、喷漆工位设有急停开关，防止应急使用。上下件利用原有涂装线上下件KBK葫芦。

⑴输送条件

| 序号 | 项 目 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输送物重量 | 工件≤250kg/单点 |
| 2 | 输送速度 | 1.0m/min（0.2～2.0m/min可调） |

⑵输送机规格

| 序号 | 项 目 |  | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | XT-100 |
| 2 | 链长 |  | 按需设计，均为新增 |
| 3 | 设备支撑 |  | 除能利旧之外的均为新增 |
| 4 | 驱动 |  | 直线、变频调速 |
| 5 | 张紧装置 |  | 重锤式 |
| 6 | 给油 |  | 高温油脂，悬链具有油气自润滑功能 |
| 7 | 吊挂方式 |  | 多点吊挂 |
| 8 | 安全装置类 | 过载保护 | 保护销 |
|  |  | 非常停止按钮 | 在工位处和相关要求处设置 |

3.7  项目地点位于芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区厂内；

3.8 生产时间：10h/班、2班、300日/年

三、设计原则

1、产品设计要求：

1.1、一次设计、满足纲领。

1.2、满足产品质量及工艺要求。

1.3、平面布置合理，方便组织生产、维修的需要。

1.4、布置及设计做到“安全第一、文明生产”的原则。

1.5、满足环保、卫生和安全达标要求。

1.6、设备的噪音〔85dB（A）以下〕操作工周围环境≤80dB、废气、废水和有害粉尘等排放达到国家相关环保要求。

1.7、操作场所符合国家工业卫生有关标准，满足国家有关技术安全规定。

1.8 所有电机节能要求符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的有关规定，能耗等级达到二级及以上。

2、设备在设计时严格按照国家有关劳动安全、卫生、消防及环保等方面的标准进行，如：

①、JBJ18-2000《机械工业职业安全卫生设计规范》

②、GB6514-2008《涂装工艺安全及其通风净化》

③、GB1444-2006《喷漆室安全技术规定》

④、GB12942-2006《有限空间作业安全技术要求》

⑤、GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》

⑥、GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》

⑦、GB50034-92《工业企业照明设计 标准》

⑧、GB 15607—2008《涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全》

3、整线设备美观大方，满足产品使用要求，运行可靠，操作简便，维护保养方便易行。

4、涂装设备合理安排工艺布局，保证工艺的实用性、可靠性、先进性；有效利用车间面积，使人流、物流畅通，生产线美观大方。

5、设备的设计、选型和配套，满足工艺生产需求，设备配套采用国产与进口品牌相结合的原则，电器元件选用国内知名品牌，以确保车间生产线的先进性、稳定性和正常使用寿命。

6、控制系统充分考虑系统相互之间的连锁性，在温度、系统阻力都采取了保护措施，避免设备事故发生。

7、在工艺设备、辅助配套设备、土建工程和公用工程的选择配置上，统一协调，综合考虑、精益求精。在保证产品质量和工程整体美观大方的前提下，确保良好的投资效益。

四、工艺流程及设备清单

- 1.工艺流程：

| 序号 | 工序名称 | 处理方式 | 节拍时间 （min） | 工艺温度（℃） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上件 | KBK | 1 |  | 将工件挂至悬挂链上的吊钩 |
| 2 | 预热工位 | 热风对流加热 | 45 | 热风温度可调 | 改造利旧（把旋转轴承设置在室体之外，以减少因高温烘烤引起的变形） |
| 3 | 喷粉工位 |  | 3 |  | 新建，防爆区域内设备要求防爆 |
| 4 | 面漆喷漆1 | 人工 | 3 |  | 水帘漆雾处理 |
| 5 | 面漆1流平 | 换气次数30次/h | 8 | 设置排风口(废气) | 封闭室体 |
| 6 | 面漆1烘干 | 热风对流加热 | 25 | 热风温度可调 | 利用粉末固化炉（设置两种工作温度控制模式） |
| 7 | 面漆1烘干后冷却 |  | 6 | 强制冷却 |  |
| 8 | 底漆喷漆2 | 人工 | 3 |  | 水帘漆雾处理 |
| 9 | 底漆2流平 | 换气次数30次/h | 5 | 设置排风口(废气) | 封闭室体 |
| 10 | 底漆2烘干 | 热风对流加热 | 15 | 热风40-60℃可调 | 提前开机10min+补新风、设排废气口，烘干室下方留出净空3米（高）×4米（宽）的平车走动空间 |
| 11 | 底漆2烘干后自然冷却 |  | 15 |  |  |
| 12 | 下件区 |  |  | 自然冷却 |  |
| 13 | 面漆喷漆3 | 人工 | 3 |  | 水帘漆雾处理 |
| 14 | 面漆3流平 | 换气次数30次/h | 3 | 设置排风口(废气) | 封闭室体 |
| 15 | 面漆3烘干 | 热风对流加热 | 30 | 热风40-60℃可调 | 提前开机10min+补新风、设排废气口 |
| 16 | 面漆3烘干后自然冷却 |  | 10 | 自然冷却 |  |
| 17 | 下线 | KBK | 1 |  | 将工件从悬挂链的吊钩处取下 |

- 注：具体工艺时间，后期设计时，会签确认。

- 2、涂装线主要设备清单：

| 设备名称 | 数量(套) | 设备参数 (L×W×H)mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬挂输送线 | 1 | XT100 | 线路改造，除能利旧的钢构支撑，其余都为新增 |
| 水帘喷漆室 | 3 | 3000×3600×4500 | 地面挖坑 |
| 预热室 | 1 |  | 利旧改造（把旋转轴承设置在室体之外，以减少因高温烘烤引起的变形） |
| 喷粉设备 | 1 |  | 新建，防爆区域新增设备要求防爆 |
| 烘干室1 | 1 | 17500×2300×2250 | 风幕+热风对流烘干+风幕 |
| 面漆强冷室 | 1 | 6000×1600×2250 | 送过滤新风+排风机排风 |
| 烘干室2 | 1 | 14500×2600×4500 | 桥式+热风对流烘干 |
| 流平封闭间 | 3 |  | 底漆流平、面漆流平 |
| 烘干室3 | 1 | 21500×2600×4500 | 桥式+热风对流烘干 |
| 电气控制 | 1 |  |  |

- 注：表格里的尺寸为需要保证的最小尺寸

- 主要辅助设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量(套) | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 喷漆室送排风设备 | 3 | ≥15000m³/h |  |
| 二 | 钢构平台 | 按需 |  | 按相关规范设置平台、护栏等 |
| 三 | 废气处理 |  |  | 废气处理管道接入原有VOC处理装置，管网新建 |
| 四 | 喷漆室循环水池 | 3 | 循环水泵+管路+捞渣系统+过滤系统 | 废水不外排，定期换水，送至有处理资质的专业厂家处理 |

#### 四、设备说明：

品目1、喷漆室

1、主要参数：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 规 格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 |  | 3套 |  |
| 2 | 喷漆室型式 |  | 水帘喷漆室 |  |
| 3 | 室体尺寸（L×W×H） | m | ~3×3.6×4.5 |  |
| 4 | 送排风方式 |  | 上送风、侧下抽风 |  |
| 5 | 设备工作时室内噪声 | dB | ≤80 |  |
| 6 | 室内照度 | Lux | ≥600 | 照度按照2级布置 |
| 7 | 室内风速 | m/s | ~0.3 |  |
| 8 | 室内过滤方式 |  | 三级过滤 |  |
| 9 | 过滤效率 |  | ≥96％ | 三级过滤 |
| 10 | 送风量 | m³/h | ≥15000 |  |
| 11 | 排风机型号 |  | BTHF-630C |  |
|  | 风量 | m3/h | ~15000 |  |
|  | 风压 | Pa | ~1200 |  |
|  | 功率 | KW | ~11 |  |
|  | 数量 | 台 | 1 |  |

2、设备组成：

该设备主要为喷涂作业提供一个良好的涂覆场所和舒适的作业环境，提高涂层质量。本设备为水帘喷漆室，由室体、送风系统、排风、顶部送风过滤处理装置、侧部水帘漆雾处理装置、照明装置，安全报警装置等组成，室内配有压差计，保证室内微正压 ；

水帘喷漆采用挖坑式结构，由送风机组从设备的上部送风，由排风机从设备的底部抽风。在设备的下部设有水槽，气流经顶部送风均压室后，气体以层流方式进入喷漆工作间内，将工作区内的漆雾压入水槽，漆雾经水帘板被水捕集，漆雾的捕集率在99％以上。处理后的气流经抽风机排至大气。含漆雾的水流至循环水池进行过滤、净化，通过供水系统再送回喷漆室循环使用；

3、设备结构及配置要求：

3.1、室体：

1）室体骨架：立柱采用Q235-A优质方管F100×4，其他横梁材料也均选用Q235-A材质，选用不同规格的方形钢管焊接组成承重骨架，室体骨架焊接牢固可靠；

2）室体墙壁：喷漆工作间内侧壁板均采用δ1.5 镀锌钢板；两侧墙壁对称安装玻璃观察窗，玻璃选用δ5钢化玻璃；

3）端面出入门洞制作成仿形结构，满足工件的通过性；

4）安全门：在侧壁安装安全门，安全门上开设玻璃观察窗；

5）地板格栅：喷漆室操作地面铺有碳钢镀锌地板格栅，格栅由40×4扁钢和8圆钢焊接而成，其表面平整、防滑，要求作镀锌处理。

6)顶部送风室：

室体顶部设有送风均压室。

清洁度是衡量喷漆室质量的重要指标，这一指标由空气净化系统来保证。本喷房空气过滤采用精粗两道过滤层结构。粗效过滤层选用国产优质无纺棉，设置在送风系统的新风入口，为片式结构，能有效地捕捉直径大于15μm的尘粒；精密级亚高效过滤层选用CC－600G精密级过滤棉，该过滤棉具有多层结构，能有效地捕捉直径大于5μm的尘粒。精密级亚高效过滤层设置在静压室底部， 用顶网托住，顶网采用优质C型钢焊接，经镀锌处理，钢性好、无锈蚀、更换顶棉容易。整个过滤系统容尘量大、阻力小、寿命长、过滤效率可达98%以上。

初级过滤材料主要技术指标为：

原始阻力                   ~24Pa

最终阻力                 ~ 250Pa

平均捕捉率（计算法）      ≥ 86%

容尘量                    ~620g/m2

厚度                      ≥20mm

顶部过滤材料主要技术指标为：

原始阻力                   ~25Pa

最终阻力                  ~450Pa

平均捕捉率                ≥ 98%

容尘量                   ~ 430g/m2

厚度                      ≥ 20mm

空气过滤器均设置微压差表，便于操作人员进行检查记录，当超过限定值后，员工对其进行更换

在送风均压室侧面墙壁上，设置带锁的空气密封门，门框装密封胶条。通过带有梯子的维修检查平台从检修门可以进入室内进行滤材的维修。

均压室设有检修照明。

3.2、送风系统：

送风空调装置安装在钢平台上,冬季送风温度：大于15度;

新风空调功能段：进风段→初效段→中间段→加热段→风机段→中间段→中效过滤段→出风段;

涂装线新风空调参数表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风量 | m³/h | ≥48000 |  |
| 2 | 送风机 |  |  | 变频控制 |
|  | 风量 | m³/h | ≥48000 |  |
|  | 压力 | Pa | ≥1300 |  |
|  | 转速 | r/min | 1150 |  |
|  | 功率 | Kw |  |  |
|  | 数量 | 台 | 1 |  |
| 3 | 送风温升降 | ℃ | ≥18℃ |  |
| 4 | 功率最大能耗 | kw |  |  |

1）送风风机采用离心风机。

2）空调箱体采用岩棉夹芯板制作，各功能段均配制检修门。过滤段采用铝合金边框袋式无纺布过滤器，型式为6袋式，过滤精度G4、F5，针对5um及以上的颗粒的过滤效率≥99%。

3）空调箱体底部配有型材框架，要满足承重、抗震及强度要求。

4）送风管道上设有风量调节阀，送风管采用δ1.2镀锌板制作，并在外板设有20mm橡塑板防火等级B2。

5）空调放置在钢平台上，钢构平台采用碳钢型材制作而成。

3.3、喷漆室排风系统：

1）、排风风机选用BTHF系列离心风机。

2）、隔音箱采用δ100双层彩钢夹芯板作壁板，复合金属框结构，配制检修门。

3）、排风风机架空安装，安装平台用型钢及δ4平板钢板焊接而成，要满足承重、抗震及强度要求。

4）、排风管道上设有风量调节阀，排风管采用δ1.2不锈钢板制作，排风管设有手动阀和防火风阀

3.4、漆雾处理装置：

采用水帘式处理，主要由水槽、水帘板、挡水板、供水槽、供水管路系统、漆渣水池组成。

水槽：由3mm厚304不锈钢板焊接制作而成；水槽制作带斜坡，便于清理保养，水槽通过膨胀螺栓和土建地坑连接固定，连接部位需要采用管帽进行焊接密封；

水帘板：采用2mm厚304钢板制作而成，上下带有坡度，水帘板拼装完成后，水幕需连续且均匀；

水帘板上部供水槽，供水槽设计需要满足水流不会发生喷溅，避免影响喷漆作业，各个供水支管设有阀门调节水量；

涡流口、挡水板采用δ1.5mm厚的不锈钢板制作，挡水板可以通过检修门进行清理保养；

多级挡水板上方设置不锈钢钢丝网+漆雾过滤棉,配套过滤棉压框，使后续风机及排风管洁净度有保证；

3.5、照明装置：

在室体的侧壁安装照明装置，设备中心线，格栅操作层上部1m位置处，照度需达到600 Lux,照明灯采用外拆式日光灯，采取钢化玻璃灯箱作为隔爆措施；在顶部均压室内设有照明装置，便于更换、检修用。

3.6、循环水池：

3个喷漆室分别设置相应的循环水道，满足药剂和漆渣的反应时间要求，循环水道采用土建混凝土结构，上部设有盖板。喷漆室含漆雾的水在循环水道内，经过滤沉降后净水由水泵送回喷漆室。循环水道的端面流速1m/min,净水区有效容积不小于1m3。

循环水泵：

  - 采用多台水泵分别工作，将过滤后的净水送回喷漆室捕捉漆雾。

  - 供水管和阀门：供水管采不锈钢钢管制成。阀门采用品牌阀门（和介质接触部分采用不锈钢材质）。

过滤装置：

过滤装置安装在循环水池内，采用不锈钢网制造，用于挡住漆渣。

维护说明：定期往循环水池内部进行投药

3.7、安全系统

1、设备配有可燃气体检测报警仪。该仪器具有中央控制系统及多个检测通道，可连接多个探头，探头分别放置在室内各个工作段上，随时对室内可燃气体浓度进行监测。主控系统具有以下功能：

·测量并数码显示被测气体浓度；

·设置报警极限(可选择PPm或%爆炸下限)；

·单独调整每个报警进口的极限值；

·故障自检；

·输出继电器检测；

·LED检测

报警仪设定两个报警值（即I、II级报警），并发出不同的报警信号。来自传感器探头的标准信号（4-20mA），经I/V转换成电压信号，该电压信号经放大与预先设定值的报警设定值进行比较，然后分别送到声光报警及数字显示单元。当信号电压低于报警设定值时，无声光报警发生；当信号电压高于报警设定值II级时（可燃气体浓度达到25%LEL），主机报警断续发声，黄色灯指示；当信号电压高于报警设定值I级时（可燃气体浓度达到50%LEL），主机报警，急促发声，红色灯光指示。

同时，可燃气体检测报警系统与控制系统联动，II级报警信号发出的同时，控制系统自动切断电源确保安全。

- 压力控制：在侧门上安装机械压力锁，防止喷漆房内压力过高时能自动泄压；

- 温度方面：在温度控制采用热电偶式双阶层控制，保证绝对安全可靠。

4、噪声控制：在送风和排风机座内均内填岩棉材料，以便降低噪声，使喷漆室的噪声≤85dB。

品目2、流平室

1、主要参数：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 底漆流平（借用喷粉室） | 面漆流平 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流平室 |  | 通过式 | 通过式 |  |
| 2 | 室体尺寸（L×W×H） | m | 喷粉室前后空间均需封闭 | 室体宽度1m，前后封闭 |  |
| 3 | 送排风 | m³/h | ~1000 m3/h | 面漆流平1：1000 m3/h 底漆流平2：1000 m3/h 面漆流平3：1000 m3/h | 根据室内换气30次/h计算 |
| 5 | 室内照度 | Lux | ≥200 | ≥200 | 外置灯箱 |

2、设备组成：

本设备是保证涂料喷涂后有一个洁净的流平空间，室内要求换气使涂膜内溶剂挥发，漆膜均匀平整。由室体、排废气管路、照明装置等组成。

3、设备结构及配置要求：

3.1、室体：工件入口端与喷漆室对接，出口端与烘干室对接。

1）室体骨架：骨架立柱采用F100×4，Q235-A优质方形型钢，其他横梁材料为Q235-A，选用不同规格的方形钢管焊接组成承重骨架，要求骨架整体牢靠；

2）室体墙壁：室壁及室顶均采用δ1.5镀锌钢板；两侧墙壁对称安装玻璃观察窗，玻璃选用δ5钢化玻璃，侧壁内墙上部对称安装荧光灯照明灯具。

3）安全门：在侧壁的一侧安装安全门一个，安全门上开设玻璃观察窗。

3.2、照明装置：照明为双灯管灯箱，外拆式。光照度达200Lux。

3.3、送排风系统：和喷漆室送排风系统共用。

3.4、室内设置浓度报警/可燃气体报警装置探头，和喷漆室相关探头组成1个系统。

品目3、烘干室

- 小件线主要参数：

| 序号 | 项目 | 单位 | 预热室（改造利旧） | 面漆1烘干（粉末烘干）共用 | 底漆2烘干 | 面涂3烘干 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干炉型式 |  | 桥式 | 桥式 | 桥式 | 桥式 | 电动门密闭 |
| 2 | 加热能源 |  | 焦炉煤气 | 焦炉煤气 | 蒸汽 | 蒸汽 |  |
| 3 | 工件加热方式 |  | 热风循环 | 风幕+热风循环+风幕 | 热风循环 | 热风循环 |  |
| 4 | 室体尺寸（L×W×H） | M |  |  | 17.5×2.3×2.5 | 21.5×2.6×4.5 |  |
| 5 | 烘干时间 | min | 45 | 25 | 15 | 30 |  |
| 6 | 送风温度 | ℃ | 220-240（可调） | 40-60（底漆烘干温度） 180-220（粉末固化温度） | 40-60（可调） | 40-60（可调） |  |
| 7 | 温度控制方式及精度 | ±5℃ | 自动控制 | 自动控制 | 自动控制 | 自动控制 |  |
| 8 | 最大加热能耗 | Kw/h |  |  |  |  |  |
| 9 | 炉内空气循环次数 | 次/min | ＞3 | ＞3 | ＞3 | ＞3 |  |
| 10 | 循环风量 | m3/h | ~22000 | ~12000 | ~15000 | ~25000 |  |
| 11 | 设备工作时噪音 | dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  |
| 12 | 保温效果 |  | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | 炉壁升温 |

2、设备组成:

主要由室体、风幕循环机组、三元体加热装置、控制装置等组成。

3、设备结构及配置要求:

3.1面漆烘干室体

1）室体骨架：骨架立柱采用F100×4，Q235-A优质方形型钢组成龙门骨架作为输送承载使用，且为室体墙板支承骨架，要求骨架整体牢靠；

2）室体墙壁：

采用100mm厚的岩棉夹芯板，内外层采用0.5mm彩钢板，内层填充容重80mg/m³的岩棉；夹芯板端面均为断桥处理，岩棉板拼装接缝处采用石棉填充；夹芯板端面均为断桥处理，岩棉板拼装接缝处采用石棉填充，室体整体外形美观，保温效果好；

3）内部风道：送、回风管布置在烘干炉烘道的两侧，送风管设在烘道两侧，设计为单层风箱,出风口配有球形可调吹嘴；回风管布置在烘道两侧上部，配置有可调节风口。风管侧部开有清扫门,风道可定期打扫；送、回风管道采用δ1.2优质渗铝钢板。

4)废气处理：流平和烘干的废气均和喷漆室废气混合后一起排放至废气处理，烘干废气利用一台废气风机进行抽排。

3.2、加热装置

该热风循环加热箱由箱体、耐高温过滤器、风机等几部分组成。

通过换热，，然后通过耐高温引风机和循环管道，把热空气输送到烘干室内对工件进行加热，这样循环往复加热空气，使烘干室达到所需热空气值。

热风炉内板采用δ1.5mm渗铝钢板，具有耐高温，抗老化，外侧用优质冷轧钢板，内外壁板之间填充以δ150mm,外板采用t=0.6瓦楞板。

岩棉保温，底部保温层厚度为≥100mm。

热风循环风机采用国家优质产品，叶轮采用耐温材料，具有耐高温，低噪音，运行平衡等特点。风机轴承采用风冷加油冷却方式，确保热空气对流循环畅通，保证烘道内热平衡。

选用优质名牌燃烧器，换热效率为90-95%，烘干炉在温度范围内分别连续可调，并能适应快速关机，关闭循环风机的时间自燃烧器停止燃烧后不大于30分钟。

新风口设在箱体进风侧面，内设高效过滤网，外加风量调节装置，整个新风可调，确保炉内空气新鲜。

废气排放管采用δ1.0mm镀锌板，直接伸至催化装置分解后达标排放。风管外填δ100mm岩棉保温，同时外包玻璃丝纤维布。

3.3、温控系统

·一个加热区的温控，设三处测温点；其中一点要求控温、超高温报警和记录温度，另外两点要求显示温度，通过温度来调节燃烧器的工作情况；

·三元体热风循环装置送风口处设一处测温点，要求超高温报警和显示温度；

·三元体热风循环装置回风口处设一处测温点，要求显示温度；

·风机设一个压差开关；

·过滤器两侧设一处压差开关；

·设置超温保护开关及风压开关对燃烧系统进行双重保护，遇超温或风机故障及时关闭加热系统并发出声光报警信号。燃烧机和循环风机之间应设置电气互锁，确保正常工作。

品目4：油漆冷却工位

- 强冷室工艺参数和规格表

- 底漆烘干后冷却和面漆2烘干后冷却，工件自然冷却

| 序号 | 项 目 | 单位 | 规 格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强冷室型式 |  | 面漆1烘干后冷却 |  |  |
| 2 | 输送机械类型 |  | 悬挂链 |  |  |
| 3 | 工件最大通过尺寸 | mm | L625×W485×H800mm |  |  |
| 4 | 冷却方式 |  | 室外风对流，强制冷却 |  |  |
| 5 | 换热装置安放位置 |  | 室体上方/侧方 |  |  |
| 6 | 冷却时间 | min | 10 |  |  |
| 7 | 送风机风量 | m3/h | ~20000 |  | ≥11KWx1台 |
| 8 | 排风机风量 | m3/h | ~20000 |  | ≥11KWx1台 |
| 9 | 安装总功率 | kW | ～22 |  |  |

1.4.3 概述

强冷室主要由室体、换气装置、风机、平台等组成。

1.4.4 设计说明

1) 强冷室室体采用自承重的骨架结构，内部两侧设有供风腔和上部排风腔。室体应保证强度，不允许有变形及颤动。

2) 强冷室冷却后的工件表度温度小于 50℃。

3）强冷室两侧全部设置风嘴。采用内置风嘴，任意角度可调，风嘴的风速不小于 15m/s。

4）排风风口设在室体底侧部，经排风机排出厂房外。

5）强冷室室体供风腔及排风腔两端设有检修门，门要密封、压严、带手柄。

6）强冷室供风从厂房屋面内取风，新风经中效过滤袋过滤，均在过滤的室体中进行。

7）过滤和供风机组合在一个室体中，均设在强冷室室体上方的钢制平台上，钢平台采用平钢板台面，周边设安全栏杆、踢脚板和梯子。

8）排风机设置在设备侧面，做好隔音措施，排风风管经过厂房侧墙排至车间外部。

9）过滤两侧设有检测过滤层的压差计。

10）过滤、供风机组合室体设有带手柄密封压严的门，确保密封。

11）供排风机设有安全保护联锁故障信号。

12）供风机采用内置式的离心风机，电机装在风机轴的下面的机座上，要求便于检修风机叶轮的装配结构，两传动轮设有可拆装的安全保护罩。排风机为轴流离心风机

13）强冷室除钢平台外其它用材料材质均为镀锌钢板。

14）强冷室风嘴布置要求行与行之间交错布置。

15）强冷室及组合室体壁板与壁板相连接无缝隙，不漏风，在安装时两板之间涂上不含硅酮的密封胶，确保室体的密封。

品目5：控制系统

1.本系统包括全部电气控制中的PLC、控制箱、控制柜、电线、电缆及穿线管、桥架等。

2.电气控制系统采用“集中监测，分散控制”方式。控制电柜上能进行常规的启停等操作，一旦发生故障，立即停车并发出报警。一般单机故障可单机停车，重大故障全线自动停车。

3.每个PLC模块预留10%以上的备用输入输出点，对于PLC组态编程应采用梯形图，每个输入、输出点、中间点和程序段都有中文注释；

4.控制柜结构强度高；控制柜内有2孔和3孔AC220V维修插座，柜内线路采用行线槽配线，行线槽质量可靠、大小选型要合适，线路布局美观、合理、方便维修，线号清晰永久，与电气原理图代号保持一致；电柜设置手动功能，各台电机分别有对应的开关分别控制。

5.控制柜出线采用桥架集中敷设至各设备附近再用钢管或保护管引至设备内。接头处牢固不易脱落，设备所有接线均采用冷压接线夹或接线鼻子。

6.电柜均配备总电源空气开关、支路空气开关和热继电器三级保护系统，有效地对短路、过载、缺相故障进行保护。

7.所有功率超过15kW的电机均采用Y-Δ启动。

8.烘道控温采用铂热电阻传感器测温，数显式温控仪控制燃烧机。双重温控保护，控温仪控制炉温的稳定，超温仪通常设定温度值高于炉温10～20℃，当系统出现故障导致炉温超出控温值而达到超温控制值，将强制关断所有燃烧机并发出报警信号。

9.烘道循环风机与燃烧机之间采用电气连锁保护，只有开启风机且风机叶轮真正运转后才能启动燃烧机，燃烧机不论人为和保护性关断风机均延时20～30min后才关闭，以使加热室充分冷却，加热箱配有超温保护仪表，故障时自动关闭燃烧机。

- 10.控制系统设置手/自动控制方式：自动控制采用PLC自动电控设计，具有精度高、操作方便、安全可靠、美观，控制系统须具备以下功能：

1） 故障报警和自动检测功能：a电源缺相、b电压过高或过低、c排风机故障、d送风机故障、e燃烧机故障、f电动门位置异常报警、g风压自动监测，异常报警

2）采用人机智能界面，直观反映生产线运行和工件运行状态，统计设备运行时间，指导员工进行设备维护保养。

3）电器柜布局合理、排列整齐，接线线路走向整齐分明，配扇热风扇，有照明系统，门打开时自动点亮；控制柜、电线桥架，电机、钢管均为可靠的接地。

4）每组系统留有20%安装空间，有二孔及三孔220VAC 10A维修插座。

5）控制电源单独由隔离变压器提供，该电源与车间电源相隔离，避免由于车间电源的波纹系数过高而产生的干扰。

6）前后动作逻辑关系单元，无论是手动或自动时，相互间有可靠联锁。当操作发生误操作时，由于存在前后动作逻辑关系的动作机构具有可靠的互锁关系。各设备不会产生误动作，以免产生危险。

11.所有电气设备和线路的设计及安装均达以下标准或相关新标准要求：

GBJ232-82  《电气装置安装工程施工及验收规程》

GBJ-83     《低压配电装置及线路设计规范》

12.所有电气元器件均采用国内名牌厂商或合资厂产品，特殊关键元器件进口，确保质量及可靠性。

13.动能要求：  交流三相   380V（-15%～+10%）

交流单相    220V（-15%～+10%）

直流低压    24V（±10%）

频率       50Hz（±1%）

| 序号 | 外购件、材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜体/ /控制柜附件 | 仿RITTAL或同等品牌 |  |
| 2 | PLC，触摸屏 | 西门子SMART 台达、三菱 |  |
| 3 | 低压电器 | 施耐德或同等品牌 |  |
| 4 | 接线端子 | 正泰或同等品牌 |  |
| 5 | 行程开关 | 欧姆龙或同等品牌 |  |
| 6 | 直流电源 | 明纬或同等品牌 |  |
| 7 | 按钮指示灯 | 上海二工或同等品牌 |  |
| 8 | 报警灯 | 上海二工或同等品牌 |  |

品目6：废气处理

废气处理主要是对产品在油漆、烘干、固化等生产作业过程中产生的VOCs有机废气进行有效治理。本项目不新建VOCs处理系统，投标方负责收集各室体内废气，送至原有VOCs处理系统进行处理，管网需改造新建，每个废气接点都设置电动阀门，室体使用时阀门开启，不使用的室体接点阀门关闭，电动阀门的启闭接入系统连锁。

品目7：喷粉室

第一部分、粉末喷涂系统主要设备配置表

|  | 喷粉系统主要部件描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PVC三明治结构快喷房 (含主抽风室和两工位手动喷涂平台，主抽风室有底板自动清理功能) | 1套 |
| 2 | 16000m3/h抽风量滤芯粉末回收系统 | 1套 |
| 3 | 安全系统：（后过滤器上）泄爆口 | 1件 |
| 4 | 触摸屏控制系统，中文操作系统 | 1套 |
| 5 | 火焰探测报警装置 | 2套 |
| 6 | 压差监测报警装置 | 1套 |
| 7 | 无焰泄爆装置 | 1套 |
| 8 | 温度感应七氟丙烷自动灭火装置 | 4套 |
| 9 | 单向隔爆阀装置和落地支撑装置 | 1套 |
| 本表格内货物的详细技术规格和性能描述见附件。 备注： - 喷涂工作状态下，喷出的粉末不会飘出喷房； - 而且风机排放口排出的空气粉尘浓度不超过1.0mg/m3含量大大优于《<编号GB15607-2008> 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》规定的3.0mg/m3的行业标准,没有污染，可以直接在室内排放除尘后的空气，避免环保监察风险。 - 本喷粉系统方案是根据《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2007)、《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB15607-2008）、《粉尘爆炸泄压指南》(GB/T15605-2008)、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）、AJ4273-2016《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》国家行业标准和规范以及它们所引用的国家标准或规范执行。 |  |  |

第二部分、技术参数

1)	    工件：铸铁管件

可以喷涂的工件最大综合尺寸L625×W485×H800（mm ）

- 生产参数：

线速度：按 1.0 [m/min]设计

- 设备参数：

粉末颜色：1种颜色的粉末

粉末涂层厚度：一般200～250um

- 系统参数：

  - 用户方提供的压缩空气需要满足的指标：

压缩空气压力   5~7 [bar]

  - 电力参数：

单相电压  220	       [V]

三相电压	3 × 380	[V +N+PE]

频率		50		 [Hz]

电压容差范围   ±10		  [%]

保护类型	      IP55

- 操作条件

环境温度	+0 ～ +40	   [OC]

工件温度	+150 ～ +250     [OC]

第三部分、方案主要设备配置和规格描述

第一项	  滤芯粉末回收方式工程塑料喷房

1．	 1套	 B4喷房

喷室尺寸       	整体外廓

长Length:		6000	(mm)

宽Width:		1700	(mm)

高Height:		2600	(mm)

进出口端工件通过口尺寸   宽: 1000(mm)，高:1500(mm)

以上尺寸为喷房的最基础尺寸，按实际设计适当调整。

-- 主喷室底座的抽风通道：喷房底座平整，中央为抽风通道，抽风通道顶板可以打开，满足绝对换色需求。喷房两侧底带自动吹气清理，将落在喷房底部的粉末自动吹起，吸入抽风通道回收循环利用。喷房底部抽吸设计保证气流分布对称均匀，稳定向下，无论是喷涂平板件还是柜体，都可以保证喷枪的最大上粉率。

--喷房侧板和顶板用三明治结构的工程塑料板制作，总厚度≥100毫米。喷房顶部设六组照明，龙门框架连接喷房顶部两部分，喷塑裙边底座。

--手动喷涂平台：平台加宽，使得在悬挂链两边站立人工喷涂，沿着输送方向手动喷涂平台的最小长度为2.5米，避免手动喷涂粉末飘出手动喷涂平台外。

--B4喷房主抽风室：喷房底座平整，中央为工程塑料材质的抽风通道。主抽风室配有自清理的喷底座，两侧带自动吹气清理，将落在喷房底部的粉末自动吹起并从抽风通道抽吸到回收装置循环利用。既要降低喷房底部中央的风速，有利于自动喷枪在工件底部的上粉，风道还可以直视察看和分段打开，而且无任何磨损部件。

--喷房和大旋风回收之间的抽气管道采用塑料管道制作，长度尽量短并配合理开口，保证可彻底清理干净。

2．	1套 粉末回收系统由以下部分组成：

一套  后过滤器, 最大抽风量约：16000 [m3/h]， 由以下部分组成；

--高压风机抽风系统，可以保证粉末的充分回收，设备长久的性能稳定性和长期使用寿命

--排气粉尘过滤: 滤芯过滤材质为高科技覆膜处理的高级聚酯纤维，保持最好反吹效果，滤芯长期透气性能好寿命长滤芯过滤掉空气中大于0.3微米粉末颗粒，排出干净的空气。排出控制直接在室内排放，无环保污染和监管担忧。

--脉冲反吹自动清理滤芯装置：自动打落滤芯上积粉，保持回收系统良好回收抽风量。

--压差报警：滤芯堵塞状况警示，可以及时维护滤芯，提供足够抽风量和安全保障。

--废粉箱：收集杂色粉末

--抽风柜消声设计和制作, 手动喷涂操作位置本设备产生的噪音音量≤ 80[dbA]

--后过滤器底部废粉箱

-- 泄爆口：按照最新国家最新规范的严格要求，设置泄爆炸口装置。为安全生产提供最大保护。

3、	触摸屏集中控制系统

配西门子（或同等品牌）触摸屏和PLC等，系统启动/停止，照明，回收粉末输送，振动筛，滤芯反吹清理，喷房底板清吹，系统安全连锁，等等功能。人机界面让喷涂生产的控制，操作，故障检测变得简单化，可视化。

电控柜安装在喷涂操作工后面的平台上，现场整整齐齐和便于操作。

五、设备主要结构及要求

投标方在做方案前需与招标方进行技术交流和现场勘测，以便制定出更合理的方案。开标前完成工艺布置图。

5.1设备组成及要求

5.1.1 设置足够的安全防护措施及防尘措施，既能便于操作和观察工作状态，又能确保在全部工作过程中不伤及人员和设备。组成设备的全部机构要求便于检修、维护和更换。

5.1.2设备初步工艺布置如附图所示。

5.1.3设备的主机、附件及所有附属设施应采取安全防护措施。设备须符合中华人民共和国安全、环保、劳动防护的相关标准及条款。

5.1.4所有电控柜及操作箱防护等级要求达到IP55。

5.1.5 要求控制系统带稳压电源装置；要求系统有完整的接地和柜内照明。

5.1.6要求控制系统所有线路、接头和控制柜要有不褪色、不会脱落的编码标识，以便于接线和维修。

5.1.7所有油漆防锈面在油漆前均进行表面处理。表面无杂质后再上油漆，内外油漆膜均匀、不堆积、漏涂、没有皱纹、气泡、掺杂混色等，所有的设备发货前先刷一底一面，待设备、管道安装调试后再统一全部油漆一道面漆，设备面漆颜色按招标方要求涂装,漆面厚度不小于200μm。

5.1.8在防爆区域内的电气元件应采用防爆型。

5.1.9 所有电机节能要求符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的有关规定，能耗等级达到二级及以上。

六、双方职责及供货范围

6.1职责分工

6.1.1 投标方负责

6.1.1.1投标方对特喷线改造项目设备范围内设备的供货、安装、调试和使用性能负责。该系统要求方案先进、自动化程度高、安全、环保、节能。

6.1.1.2投标方负责提供工艺布置图、设备安装图、非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。

6.1.1.3投标方负责特喷线改造项目区域内原有废除设备的拆除（含管道、钢构等，分解至400mmX400mm以下，送至招标方指定的厂内地点）、改造、墙面开洞及恢复等。

6.1.1.4负责提供土建基础条件、水电风气等各种介质参数的提出。

6.1.2 招标方负责

6.1.2.1 将动力电供至投标方电源总开关柜。

6.1.2.2 按投标方的土建基础条件做好土建基础的设计及±0以下基础施工。

6.1.2.3 负责提供厂房图、现有工艺布置图、产品规格型号及产能表。

6.1.2.4特喷线改造项目区域设备所需所有介质管路，招标方接至投标方使用设备最近的柱列线处，并设置一道总阀，由投标方负责接至设备各使用点。

6.2供货分交

6.2.1 投标方负责

6.2.1.1负责本技术文件所描述设备功能范围内所有设备包含设备框架、管路、管道支架及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外。

6.2.2.2负责控制电缆及通讯电缆、管线等辅材供货。

6.2.2.3所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂涂有最终面漆。

6.2.2.4主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-2018执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度≥200μm（干膜）。

6.2.2 招标方负责

负责提供本技术文件所描述的产品相关技术参数。

七、资料交付

7.1 先期资料交付

7.1.1 合同签订后7天内，投标方需向招标方提供设备基础条件图、平面布置图、水、电、风、气等各介质条件。招标方审核无误后，双方对平面布置图和基础土建条件图进行会签。

7.1.2 设备发货时，投标方需提供以下技术文件资料，包括且不限于：

7.1.2.1 施工技术资料。工艺平面布置图、安装图、基础条件图等。方案设计和施工图设计，必须经过招标方审查确认方可实施。

7.1.2.2 机械部分。包括装配图、操作维修保养说明书、液压原理图、管线图、液压系统使用说明书、备品配件清单、配套件生产厂家和联系方式、易损零部件图和安全操作规程等。

7.1.2.3 电气部分。包括电气原理图，外部接线图，电气使用维护说明书、plc程序、应用软件显示画面及输出报表说明等。

7.1.2.4 技术人员、操作人员和维修人员的培训资料。

7.1.2.5 招标方认为需要的，而上述没有列举的其它资料。

7.1.2.6 技术资料使用中文，所有资料提供二份纸质文档，一份电子文档光盘（DVD），其中图纸应同时提供dwg和pdf两种格式，文档提供.doc格式。

7.2 资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订7天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
|  | 液压原理图、管线图、液压系统使用说明书、配套件生产厂家和联系方式、安全操作规程等。 |  |  |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件图清单 |  |  |
| 3 | 液压、气动及润滑系统 |  |  |
|  | 原理图 | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
|  | 布管图 | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
| 4 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
| 5 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | PLC、上位机、触摸屏程序源代码 | 调试完成后 | 电子版 |
|  | 应用软件显示画面及输出报表说明 | 调试完成后 | 电子版 |
| 6 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版2套、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版2套 |
|  | 技术资料使用中文，所有资料提供二份纸质文档，一份电子文档光盘（DVD），其中图纸应同时提供dwg和pdf两种格式。 |  |  |

注1：所有日期均指日历日。

注2：投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数，其中纸质版资料要求设计者签字盖章。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

注3：对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

注4：投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

注5：若有需要，投标方负责提供该项目的可研、初设、环评、安评、消防、职业卫生等相关评审资料，投标方有义务配合招标方通过各种评审。

八、安装、调试与服务指导

8.1 设备制作安装过程中的界点划分

8.1.1 招标方：

8.1.1.1 将动力电供至投标方电源总开关柜。

8.1.1.2 按投标方的土建基础条件做好土建基础设计和±0以下的土建施工。

8.1.1.3负责提供各产品参数。

8.1.1.4安装过程中提供电力供应。

8.1.1.5安装过程中配合联系吊运等外协设备的使用。

8.1.2投标方：

8.1.2.1 负责本系统所需的各设备的制作、安装、调试工作；

8.1.2.2 试车时全线液压油、各润滑点用润滑油均由投标方提供；

8.1.2.3 负责整线电控系统的安装调试；

8.1.2.4 对本系统的竣工进度负责；

8.1.2.5 严格执行《安装工艺操作规程》；

8.1.2.6 对现场施工安全负责；

8.1.2.7 严格遵守招标方的各项有关规章制度；

8.1.2.8 不得采用淘汰名录里的设备。

8.2培训（在招标方）

8.2.1 介绍设备的主要结构、工作原理、操作方法及注意事项。

8.2.2 介绍工程系统工作流程、操作方法及注意事项。

培训采取现场讲解与演示相结合的方法：

8.2.3调试时投标方安装调试人员对招标方相关工程技术人员及技术工人进行培训；

8.2.4 投标方提供该系统中各设备使用说明书及电控使用说明书，并编制设备安全操作规程、设备操作规程。

8.3 备件和易损件技术要求

投标方需向招标方提供设备标准配置备件及易损件清单。易损件清单须注明名称、规格型号、数量、优惠单价及生产厂家和公司。

九、设备包装、发运及安装

9.1 包装规定：适于长途运输，应防潮、防锈、防震等，适于陆地运输和整体吊装。

9.2 运输规定：采取陆运方式到招标方指定地点。

9.3 到货后的检查核对规定：按合同、技术协议、装箱清单。

9.4 设备安装、调试由投标方负责。

十、验收

验收分预验收和终验收两部分，预验收在设备出厂前7天内，在乙方现场进行；终验收在设备到达甲方现场，全部设备安装、调试及培训工作完成后，即投入试生产，试生产应在5个工作日内达到甲方任务（技术）要求，同时稳定运行10日后，双方依照技术协议及有关标准对本项目进行最终验收。

10.1、预验收的标准与要求：

10.1.1所有的技术资料齐全、完整、有效。

10.1.2设备完整，外观无损伤，并涂满同种明亮清晰的油漆，所有零部件安装牢固，所有焊缝饱满无残渣。

10.1.3所有的管道和电缆应排列有序（正确、牢固、整齐），无皱褶、收缩和裂缝，所有的接头连接正确。

10.1.4设备主机应有完整的标牌，清晰易见。

10.1.5润滑系统工作可靠，润滑点易于到达。

10.1.6设备的安全要求符合中国的相关标准。

10.2、终验收的标准与要求：

10.2.1符合项目技术要求中所描述的参数

10.2.2齿轮齿条、联轴器、离合器等应动作平稳，不松动或易于调整。

10.2.3设备运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动，设备不出现漏油、漏气。

10.2.4计量仪表、仪器配套合理，采用中国法定计量单位，计量准确、灵敏可靠，保证设计指标和仪器说明书参数统一。

10.3、考核办法

- 10.3.1设备连续运行10天，除用户方面因素外，故障率总和不超过总运行时间的1%（非设备原因除外）；

- 10.3.2若设备运行实际性能达不到协议规定，由投标方进行整改，直各项指标均达标、各种资料移交齐全后方可进行最终验收。

十一、售后服务

11.1为保证改造后特喷线系统的良好运行，为生产提供必要的设备保障，投标方需派技术全面的技术人员进行指导。投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

11.2投标方保证供货的所有设备、材料等(包括投标方的外购件在内)均符合技术说明书的规定。

11.3设备质保期为招标方签署项目验收合格确认单后12个月。因投标方原因导致修理或更换设备、部件的，则质保期为修理或更换后的设备、部件投入使用后12个月。

11.4质保期内免费维护服务内容如下：

11.4.1故障处理：诊断、解决设备运行故障，对程序错误及缺陷进行排查处理。

11.4.2 技术咨询：解答用户使用中的常见问题。

11.4.3 定期检修：投标方需在质保期内为招标方提供检修、检查、保养服务。

以上维护服务，投标方将在接到招标方通知后2小时内通过电话、传真、E-Mail等形式进行故障排查，若确需现场排除故障投标方24小时内到达现场，直至故障排除为止。故障不排除，本系统无法正常运行，人员不得撤离。

11.4.4 产品在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于响应错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方书面方式通知投标方，投标方将免费更换这些有损坏和有缺陷的设备；质保期外的零配件更换，实行成本价并及时提供。

11.4.5 在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的费用由投标方承担。

11.4.6 质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，招标方有权退货并向投标方索赔。

11.4.7 质保期内投标方借故推脱或无理由拒绝招标方提出的维修、更换服务请求，招标方可以自行解决。维修工程量和维修费用经双方确认后（投标方得到招标方通知后，7日内投标方不配合确认的视为投标方接受），从质保金内扣除。

11.4.8 质保期内若因招标方原因造成的设备损坏，投标方对治理设备的维修、更换服务，只收取成本费。

十二、投标书内容和要求

12.1投标文件中必须包含以下材料：

12.1.1 整个改造系统的详细图纸资料。

12.1.2 投标报价：投标报价必须分项报价，供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气输送管道、支架等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 喷粉室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 喷漆室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 烘干室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 流平室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 强冷室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 喷漆送风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。

12.1.3工期计划表。

12.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

（1）设计资质

（2）施工资质

（3）近三年的涂装领域的业绩，不少于3套。

十三、设计及施工资质要求

13.1对投标方要求

13.1.1在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

13.1.2投标方具备资质满足以下要求：

（1）设计资质：环保工程（大气污染防治工程）专项乙级及以上资质。

（2）施工资质：环保工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

13.1.3具有有效的安全生产许可证。

13.1.4投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

13.1.5投标方中标后，不能进行转包。

13.1.6接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述12.1.1至12.1.5的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

13.2 建设工期：投标文件需注明总工期和安装（含调试）工期。

13.3 报价形式

设备与安装分开报价。

13.4 建安合同付款

13.4.1投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。

13.4.2双方约定的工程款（进度款）支付的方式：合同价在 30 万以下的，无进度款，工程完工后付至合同价的70%。合同价在30万以上的，发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。

13.4.3工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

13.4.4结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

13.5 建安合同考核

13.5.1工期考核：因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

13.5.2若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。

13.6 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

13.7 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

13.8 招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

13.9 中标方需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。

13.10招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标方安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

- 十四、技术人员联系方式

铸锻部  陈小林  15555372920

工程管理部（工程处） 周伟 13095538240

工程管理部（设计处） 金美余  17855353516